__________________________________________________________________________

Nazwa Zamawiającego :  Miasto Ostrołęka

Adres :   plac gen. J. Bema 1			Telefon : 	 (29) 764-68-11

07-410 Ostrołęka				Telefax :	(29) 765-43-25

woj. mazowieckie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej u.p.z.p, dla postępowań o wartości  nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 u.p.z.p.

„Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019”

Znak sprawy: KPZ.271.4.2017

ZATWIERDZAM:

Prezydent  Miasta

Janusz Kotowski

Specyfikacja niniejsza zawiera :

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |
|  |  | Projekty wykonawcze |
|  |  | SST |
|  |  | Przedmiary robót |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści :

| 1. | Nazwa i adres Zamawiającego………………………………………………….…………………. |
| --- | --- |
| 2. | Oznaczenie Wykonawcy …………………………………………………………….…….………. |
| 3. | Tryb udzielania zamówienia……………………………………………………………….………. |
| 4. | Opis przedmiotu zamówienia……………………………………………………….…….……….. |
| 5. | Zamówienia częściowe…………………………………………………………….………………. |
| 6. | Zamówienia uzupełniające…………………………….………………………………..…….…… |
| 7. | Informacja o ofercie wariantowej……………………….…………………………………….…… |
| 8. | Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej……..……………….………………….…… |
| 9. | Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej………..………….……….……………………. |
| 10. | Termin wykonania zamówienia…………………..…….………………….………………….…… |
| 11. | Warunki udziału w postępowaniu …………………………………………………………………. |
| 12. | Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków …………………………….……. |
| 13. | Wymagania dotyczące wadium ……………………………………………………………………. |
| 14. | Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy……………….. |
| 15. | Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego………………………………………………………………………………………… |
| 16. | Opis sposobu przygotowania oferty…………………………………………………..……………. |
| 17. | Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ………………………………..………….……….…….…… |
| 18. | Zebranie Wykonawców, wizja lokalna…………………………………………………………….. |
| 19. | Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami…………………………….….…….. |
| 20. | Miejsce, termin i sposób złożenia oferty………………………………………….…….……..…… |
| 21. | Zmiany lub wycofanie złożonej oferty…………………………….…………………………..…… |
| 22. | Miejsce i termin otwarcia ofert…………………………….……………….……………...….…… |
| 23. | Tryb otwarcia ofert…………………………….…………………………………………...….…… |
| 24. | Zwrot oferty bez otwierania…………………………….……….…………………………….…… |
| 25. | Termin związania ofertą…………………………….…….….…………………….………….…… |
| 26. | Opis sposobu obliczenia ceny……………………………….……………………………….…..… |
| 27. | Kryteria oceny ofert…………………………….….………….……………………………....…… |
| 28. | Oferta z rażąco niską ceną………………….……………….……………………………………... |
| 29. | Uzupełnienie oferty…………..……………………………….……………………………….…… |
| 30. | Tryb oceny ofert…………………………….…………..…….………………………...….….…… |
| 31. | Wykluczenie Wykonawcy…………………………………….………………….…………....…… |
| 32. | Odrzucenie oferty…………………………….……………….………………….……...…….…… |
| 33. | Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania…………………………………...………. |
| 34. | Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia…… |
| 35. | Unieważnienie postępowania………………….…………….………………………………….….. |
| 36. | Środki ochrony prawnej…………………………….…………………………...…………………. |
| 37. | Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami……….………………...…………. |
| 38. | Wykaz załączników do niniejszej SIWZ………………………….……………………………. |

CZĘŚĆ II  - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ……..

CZĘŚĆ III  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ……………………………………

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający :		Miasto Ostrołęka

Adres :				plac gen. J. Bema 1 07-410 Ostrołęka

Telefon :				(29) 764-68-11

Telefax :				(29) 765-43-25

Numer NIP :			758-21-42-002

Numer REGON :			550668410

e-mail :				zp@um.ostroleka.pl

URL :				www.ostroleka.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę  uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.

  - Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw.  z art. 39, na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.

  - Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

  - Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 
5 225 000 euro.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 
w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.32.21-4;

4.1.Realizacja zamówienia

Roboty winny być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części III SIWZ, dokumentacją projektową, zasadami i warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w projekcie umowy stanowiącym  Część II  niniejszej SIWZ.

Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu  oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez zamawiającego.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)
 -ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

4.2.Zamawiający wymaga, aby okres  gwarancji  na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosił  nie krócej  niż  6 miesięcy,  licząc od daty odbioru wykonanych robót. Okres gwarancji oprócz ceny jest jednym z kryterium oceny ofert.

4.3. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

4.4. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń  i materiałów należy je traktować, jako propozycje. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy zp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4.5. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy wykonawcy wymaga akceptacji projektanta, który wykonał dokumentację oraz zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża wykonawcę.

4.6. Podwykonawstwo

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania jakiejkolwiek z części zamówienia przez wykonawcę.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wraz ze wskazaniem podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ustawy PZP.

W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Stron dotyczą  uregulowania zawarte w ustawie PZP art. 36b), art. 36ba) i umowie stanowiącej część II niniejszej SIWZ.

4.7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust 3a ustawy PZP, wymaga  zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanych i opisanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST, które polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy osoby wskazanej na stanowisko nadzoru tj. kierownika robót drogowych pełniącego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje zostały określone w części II SIWZ.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby  na okres od rozpoczęcia do końca   upływu terminu realizacji zamówienia.

- art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.”

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie przewiduje składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019r.

11.  Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania  wykonawcę który:

- nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

11.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) zdolności technicznej i zawodowej:

a) Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli  wykonawca wykaże, że wykonał 
 i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  zamówień w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców polegające na odnawianiu, uzupełnianiu lub wykonywaniu nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ilości co najmniej 100tys. m2 łącznie, w tym co najmniej jedno zamówienie w ilości minimum 30 tys. m2.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawca winien podać  rodzaj, wartość, daty, miejsce wykonania, podmioty, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

b)  Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem specjalistycznym, niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:

b.1) minimum dwoma samojezdnymi maszynami do wykonywania linii segregacyjnych oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

b.2) minimum trzema  stacjonarnymi maszynami do wykonywania linii przejść dla pieszych, pól martwych (P-21) i innych drobnych elementów oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

b.3) minimum jedną frezarką mechaniczną do usuwania oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

b.4) minimum dwoma  kpl. szczotek mechanicznych,

b.5) minimum jedną dmuchawą mechaniczną do liści

Należy określić formę dysponowania sprzętem (np. własność, dzierżawa).

c) Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

c.1) minimum 4 osobami posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
z zakresu kierowania ruchem zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

c.2) co najmniej jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami drogowymi posiadającą  uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego tj. uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Uprawnienia winny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza  odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki z pkt. 1)-3) mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.

11.2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę , który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,  lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.3. Zamawiający wykluczy również wykonawcę:

1)	o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

11.4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

11.5.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy PZP lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 11.3. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

11.6.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę                        i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 11.5 SIWZ.

11.7.	Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania                              o udzielenie zamówienia.

11.8. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu 
o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP i pkt 11.3.SIWZ.  Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

11.9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona  i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 27 SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli jednak  wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

12.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

12.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

12.1.2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

12.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach.

12.1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,  zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach.

12.1.5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, winien załączyć zobowiązanie tych podmiotów  o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające:

1) zakres udostępnianych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

12.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

12.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

12.3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ );

Ponadto, jeżeli przedłożony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

12.3.2. wykazu sprzętu którym dysponuje lub będzie dysponował wykonawca w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ );

12.3.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ),

12.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

12.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polegać będzie Wykonawca, nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda aby wykonawca w terminie 3 dni od dnia wezwania, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.

12.5. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 12.3.1  SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

12.6.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.3.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości .

12.7. 	Dokument, o którym mowa w pkt 12.3.4 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu .

12.8. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.7.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

12.9.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12.10. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.11. Inne dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą:

12.11.1.Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

12.11.2.kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych wzorów;

12.11.3.stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z  punktem 16.1.4) SIWZ;

12.11.4.w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 12.16.1.SIWZ;

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

12.13.Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,

12.14.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych.

12.15. Z treści składanych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

12. 16.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

12.16.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

12.16.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

12.16.3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w pkt 11.3 SIWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 11.1. SIWZ łącznie.

12.16.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.2. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12.16.5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 12.2. SIWZ składa każdy z wykonawców.

12.16.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 12.3, przy czym :

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt  12.3.1; 12.3.2: 12.3.3: składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.1.SIWZ.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 12.3.4; SIWZ składa każdy z nich.

12.16.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić zamawiającemu kopię umowy określającej m.in. zakres obowiązków każdego z wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, wraz z ustanowieniem pełnomocnika do występowania w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Umowa winna być zawarta co najmniej na okres umowy o realizację zamówienia.

12.16.8. Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w inny sposób niż w przypadku pojedynczego wykonawcy.

12.16.9.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

13. Wymagania dotyczące wadium.

13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.1.   Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

14.2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

    - Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

14.3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

14.3.2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego :  33 1020 1592 0000 2002 0266 9018..

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

14.3.4. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy :

1) nazwę dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;

3)  kwotę gwarancji lub poręczenia;

4)  termin ważności gwarancji lub poręczenia;

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;

14.3.5.Treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody;

14.3.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem, wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

14.3.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14.3.8. Wypłata, o której mowa w pkt 14.3.7., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

14.3.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94 ust.3 ustawy PZP.

14.3.10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.

14.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób :

1) 70 % wartości zamówienia – zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zamówienia – zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  Okres rękojmi jest równy zaoferowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji.

15. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy.

16.     Opis sposobu przygotowania oferty.

16.1.  Wymagania podstawowe.

    - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 12 SIWZ wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Każdy z wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy PZP.

    - Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy PZP.

16.2.   Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

    - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

    - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia  sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów trzecich powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.) „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

16.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w formularzu oferty),   że zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy PZP

    - W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. „nie udostępniać” lub „ tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną. Wykonawca nie może zastrzec m. in. informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów lub nie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

17.      Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ

17.1.   Wyjaśnianie treści SIWZ.

17.1.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP.

17.1.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy PZP.

17.1.3.Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

17.1.4. Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną, faksem lub drogą elektroniczną  przy zasięganiu informacji prawnie skutecznych.

17.2.	Zmiany w treści SIWZ

    - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ, zamawiający zamieści na stronie internetowej.

17.2.2. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

17.2.3.Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

    - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  zamawiający  przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej zamawiającego.

18.	Zebranie wykonawców i wizja lokalna.

18.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający zamieści się na swojej stronie internetowej.

Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

18.2. Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich  informacji koniecznych do przygotowania ofert.

19. 	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

19.1. Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

-w sprawach dot. przedmiotu zamówienia: Dariusz Gutowski główny specjalista  ds. inżynierii ruchu drogowego nr tel. 297654244;

-w  sprawach proceduralnych: Marzenna Suski, tel. 29 7654271.

20.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

20.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1,

07-410 Ostrołęka, Punkt Obsługi Interesantów, parter w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 29.03.2017 | do godz. | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- |

20.2  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019”

Nie otwierać przed dniem 29.03.2017 godz. 12:00

20.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

20.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

21.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

21.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

21.2.   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”

21.3.   Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

22.	Miejsce i termin otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen.

Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka, sala 9, parter.

| w dniu | 29.03.2017 | o godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

23. 	Tryb otwarcia ofert.

23.1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

23.2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.

23.3.	Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

23.4.	W trakcie otwierania kopert z ofertami zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

23.5.	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

24. 	Zwrot ofert bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.

25.	Termin związania ofertą.

25.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

25.2.	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

25.3.   Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

26.	Opis sposobu obliczenia ceny.

26.1.	Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe wyliczone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych netto i  szacunkowo przyjętych w przedmiarze robót jednostek przedmiarowych. Do tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie dodany obowiązujący na dzień składania ofert podatek od towarów i usług. Ceną oferty  jest wartość wyrażona w formularzu ofertowym.

26.2   Podane w ofercie ceny jednostkowe  muszą być wyrażone w PLN. Ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

26.3.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

26.4.	Podane w kosztorysie  ofertowym ceny jednostkowe (ryczałtowe), będą stanowiły podstawę do rozliczenia zamówienia z wykonawcą z uwzględnieniem rzeczywistych jednostek obmiarowych.  Należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ.

26.5.  Wykonawca określi  ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ceny jednostkowe winny zawierać wszelkie koszty niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

26.6.	Oferta, w której w kosztorysie ofertowym nie zostaną ujęte przez wykonawcę ceny jednostkowe uważana będzie za ofertę sporządzoną niezgodnie z warunkami SIWZ.

26.7.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

26.8. Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP. informuje zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

26.9.  Wszystkie ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w art.106e ust.11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

26.10.	Wszystkie ceny jednostkowe netto określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

26.11.	Zamawiający poprawi  w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty ,

26.12.1. Zamawiający stosownie do treści art. 87 ustawy PZP.  zawiadomi wykonawcę o poprawieniu oferty. Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP. o  nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.

27.	Kryteria oceny ofert.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich        wagi:

Kryterium 1: cena oferty -  60 %

(Za  cenę oferty przyjmuje się wartość oferty   brutto  z  podatkiem VAT)

Kryterium 2: okres gwarancji ( liczony w miesiącach) – 40 %.

  - Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:

Kryterium 1: cena- waga kryterium – 60 %

najniższa oferowana cena

C =  ---------------------------  x 100 pkt.  x  60 %

cena ocenianej oferty

Kryterium 2 – okres gwarancji: waga kryterium – 40 %

(Wymagane: minimalny okres gwarancji  6  miesięcy, maksymalny okres gwarancji, który uwzględni zamawiający dla potrzeb oceny to 8 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 8  miesięcy gwarancji).

Przy czym wykonawca który zaproponuje:

-  6 miesięcy gwarancji - otrzyma 0 pkt;

- powyżej 6 miesięcy do 7 miesięcy włącznie – otrzyma 20 pkt;

- więcej niż 7 miesięcy do 8 miesięcy włącznie – 40pkt.

Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów,

obliczoną wg wzoru: P = C + G.

gdzie

P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę,

C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „ cena oferty”,

G – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji”.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

27.4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę  tego wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i przyznana została mu najkorzystniejsza punktacja łączna obliczona wg obowiązujących kryteriów.

27.5.	Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

28.	Oferta z rażąco niską ceną.

28.1.	Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1)    oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2)        pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3)    wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4)         wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)         powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy;

28.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej   przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

28.3.	Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

28.4.	Zamawiający odrzuca ofertę :

- wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

29.Uzupełnienie oferty.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy PZP , jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

30.Tryb oceny ofert.

30.1.	Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

30.1.1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

30.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne zgodnie z dyspozycją art. 87 ust.2 ustawy PZP

30.2.	Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń wykonawcy.

30.3.	Sprawdzanie wiarygodności ofert.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, dowodów, danych i informacji.

    - W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy PZP.

31.	Wykluczenie wykonawcy.

Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  działając na podstawie ustawy PZP.

32.	Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 ustawy PZP.

33.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

33.1.	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

33.2.	Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona 
i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 27.5. SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert..

33.3.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o :

33.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

33.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w punkcie 33.3.2., zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające;

    - Terminie, określonym zgodnie  z art. 94 ustawy PZP, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

33.4.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, 
o której mowa w pkt 33.3.1. na stronie internetowej zamawiającego.

34.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

34.1.	Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia :

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

- jest nieważna :

  - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.1 ustawy PZP,

  - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.

34.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian :

    - terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót, które nie wynika 
z okoliczności leżących po stronie wykonawcy;

- okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

34.2.2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w punkcie 34.2.1. lit. a-c, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

    - Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

    - Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP;

    - Oznaczenia danych dotyczących zamawiającego i/lub wykonawcy;

34.2.6. Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji;

34.2.7.Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót;

    - Powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez wykonawcę w ofercie, jako części zmówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy;

    - Zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

34.2.10.jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy PZP.

34.2.11. Zmiany umowy mogą być dokonywane  przed upływem terminu jej  realizacji, na      pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w pkt 34.2. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie.

34.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

34.4   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą przedłożą zamawiającemu przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia umowy regulujące podział obowiązków pomiędzy wykonawców realizujących umowę wspólnie.

34.5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

35.	Unieważnienie postępowania.

35.1.	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

35.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy :

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

36.	Środki ochrony prawnej.

36.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

36.2. 	Odwołanie – zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. od 180 do 198 ustawy PZP.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

36.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

36.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

36.5. Terminy wniesienia odwołania:

36.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                          w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie                                          10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

36.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

36.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 36.5.1. i 36.5.2.SIWZ        wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu               należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

36.5.4.Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

36.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

36.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy PZP.

36.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,                           za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

37.	Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

37.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą  elektroniczną.

37.2.  Jeżeli zamawiający i wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

37.3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

38.	Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

38.1.Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
| 2. | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu robót budowlanych |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu sprzętu |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu osób |
| 7. | Załącznik nr 7 | Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej |

38.2.Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 11 i 12 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ  OFERTY

„Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019”.

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka

REGON  550668410 , NIP 758-21-42-002

2.  WYKONAWCA :

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | REGON Wykonawcy NIP Wykonawcy | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- |

3. OSOBA Z RAMIENIA  WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| e-mail |  |

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest :

Wartość bez podatku VAT ....................................................................................................... PLN (słownie : ................................................................................................................................... PLN) VAT …….. % tj. ........................................................................................................................PLN naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wartość z podatkiem VAT ............................................................................................... PLN (słownie : .................................................................................................................................. PLN)

Zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym

5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą  do dnia 31 grudnia  2019 roku.

6. Udzielę/Udzielimy gwarancji na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia 
o długości (min 6 miesięcy )* : ……………………………………………(w miesiącach).

7. 	Oświadczam(y), że akceptuję(emy), termin płatności faktur - 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

8.   OŚWIADCZENIE

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :

- zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ  wraz z wprowadzonymi do niej zmianami 
(w przypadku wprowadzenia ich przez zamawiającego), nie  wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty;

- gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian;

- oświadczam(y), że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ;

- oświadczam(y), że jest mi/nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem;

- posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni;

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ 
i zobowiązuję(emy) się  w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

- zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt.14 SIWZ, deklaruję(emy) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości  5% ceny określonej w pkt. 1  formularza oferty w następującej formie/formach:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik 
(o którym mowa w SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań 
i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*,

- nie uczestniczę(ymy) jako wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  /  wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

- [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]* :

| Lp. | Część prac, które mają być powierzone podwykonawcom/nazwy firm | Inne informacje |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Część prac, które mają być powierzone podwykonawcom /nazwy (firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, | Inne informacje |
| --- | --- | --- |

- Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję(emy) że wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić
u zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego.

(Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy ………………………………………………………………………………………………)

Wartość towarów / usług  powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………….zł netto.

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie ppkt13) oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

- Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status:

Mikro przedsiębiorcy]*,   ( zatrudnienie do 10 osób obrót do 2mln euro)

Małego przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 50 osób obrót do 10 mln euro)

Średniego przedsiębiorcy]* (zatrudnienie do 250 osób obrót do 50mln euro)

* - niepotrzebne skreślić

9.	Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na  ……………………………. ponumerowanych stronach.

10.   PODPISY

Podpisano:	 …………………………………………………………….

Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów)

Miejscowość ……………………………………. dnia …………………………………..

Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

Wykonawca:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:………………………………………………………………………

(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019” prowadzonego przez Miasto Ostrołęka, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt 11.1.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w……………………………………...…………………….

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,…………………………………………….w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

# Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia  dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

Wykonawca:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:………………………………………………………………………

(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019”, prowadzonego przez Miasto Ostrołęka, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 5 pkt 1, 8 ustawy PZP.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………..……. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..……….…………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik Nr 4- Wzór Wykazu robót budowlanych  (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

Wykonawca:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:………………………………………………………………………

(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

( składane na wezwanie Zamawiającego)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. . „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019”, poniżej przedstawiam wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego/ podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane | Rodzaj i miejsce roboty budowlanej wykonanej przez Wykonawcę | Wartość brutto roboty budowlanej | Data podpisania protokołu końcowego robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5-Wzór wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

Wykonawca:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:………………………………………………………………………

(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ SPRZĘTU, KTÓRYM BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA

( składane na wezwanie Zamawiającego)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019”oświadczam, że 	zamówienie niniejsze wykonam(y) n/w sprzętem :

| # L.p. | # Nazwa sprzętu | Ilość | # Rok produkcji | # Podstawa dysponowania Własność, wynajem itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 6- Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

Wykonawca:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:………………………………………………………………………

(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

( składane na wezwanie Zamawiającego)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019”, oświadczam że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rola w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia . doświadczenie ( wpisać numer uprawnień, datę ich wydania, zakres uprawnień, nazwę organu, który je wydał oraz nr ewidencyjny przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, | Informacja o podstawie do dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

* dysponowanie pośrednie  należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonywania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika.

* dysponowanie bezpośrednie należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobami (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do czynienia 
z umową o pracę, umową o świadczenie usług, czy też samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Oświadczam, że:

- dysponujemy osobą wymienioną w pozycji …………………. Wykazu

- nie dysponujemy osobą wymienioną w pozycji ……. Wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego do udostępnienia ww. osób.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 7-Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

Wykonawca:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu NIP/PESEL/KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:………………………………………………………………………

(imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

( składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki 
w latach 2017-2019”, oświadczam że:

* w skład tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wchodzą następujące podmioty:

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- …………………………………………………..

* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ II  - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA   Nr  ……….................

W dniu..................... roku w Ostrołęce pomiędzy:

Miastem Ostrołęka z siedzibą: plac gen. .Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka,

NIP 758-21-42-002,

reprezentowanym przez:

Janusza Kotowskiego - Prezydenta Miasta

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,

a ................................................................................................................................................... z siedzibą:

……………………………………………………………………………………………….......

posiadającym(ą) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….., NIP……………………………., REGON………………….........., wysokość kapitału zakładowego ……………………………………………………………

reprezentowanym(ą) przez:

.......................................................................................................................................................

zwanym(ą) dalej w tekście „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm).

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki 
w latach 2017-2019, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca: dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej SST),

- umowa,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zgodnie ze stanowiącymi integralną część istotnych warunków zamówienia szczegółowymi specyfikacjami technicznymi :

- D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,

- D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”,

- D.05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”,

- D-07.01.02 „Remont oznakowania poziomego”.

- W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według ich kolejności wskazanej w ust. 3.

- Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu umowy.

§ 3.

WYMAGANIA MATERIAŁOWE

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1570) oraz wymaganiom określonym w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 290).

- Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały winny posiadać ważne „Świadectwo dopuszczenia” lub „Aprobatę techniczną”.

- Na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji zamówienia.

- Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz wykonanych robót powinny być prowadzone na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo w każdym momencie zarządzić przeprowadzenie dodatkowych badań jakości zastosowanych materiałów. W przypadku, gdy ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne z prawem budowlanym, koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast gdy wyniki badań będą zgodne z prawem budowlanym to koszty badań obciążą Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą przekazane materiały w celu wykonania badań. Wykonawca nie może wykorzystywać wyników tych badań do realizacji swoich zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 7 zdanie 2, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców i producentów materiałów i sprzętu (nazwa firmy, adres, telefon).

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu).

§ 4.

TERMIN REALIZACJI

- Umowę zawiera się na czas  określony  od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.

- Termin rozpoczęcia robót w każdym roku – w ciągu 5 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania terenu robót, jednakże nie później niż 10 maja. Protokolarne przekazanie terenu robót odbywać się będzie przy obowiązkowym udziale Kierownika robót wymienionego w § 8 ust. 1. W przypadku, gdy do dnia 10 maja Wykonawca nie dokona przejęcia terenu robót, Zamawiający sporządzi protokół przekazania terenu     robót i prześle go Wykonawcy, który ma obowiązek podpisania protokołu przez Kierownika robót i odesłania protokołu Zamawiającemu, a tym samym przejmuje teren robót.

- Terminy realizacji robót w każdym roku do 30 czerwca z zastrzeżeniem ust. 4.

- W trakcie każdego roku wykonywane będzie również uzupełnienie oraz odnowienie zniszczonego oznakowania na pisemne zgłoszenie przez Zamawiającego zgodnie 
z pisemnie ustalonym terminem. W piśmie Zamawiający określi termin przekazania terenu robót, który nastąpi protokólarnie zgodnie z § 4 ust. 2.

- Przedłożenie w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum 
(w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców jako konsorcjum), stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych 
z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.

§ 5.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy dostarczył i przekazał oświadczenia 
o podjęciu obowiązków przez kierownika robót i przekazał uwierzytelnioną kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. W razie utraty ważności zaświadczeń Wykonawca dostarczał będzie aktualne uwierzytelnionych kopii.

- Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 300.000,00 zł. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony rozumieją m.in. polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami.

- Przejęcie terenu robót protokolarnie po ich przekazaniu przez Zamawiającego 
w terminach określonych w § 4 niniejszej umowy.

- Dysponowanie w trakcie realizacji zamówienia stanowiskiem dyspozytorskim z:

- wolną linią telefoniczną – całodobową,

- urządzeniem typu fax,

- środkami łączności telefonicznej między pojazdami oraz kierownikiem lub majstrem nadzorującym roboty.

- Zabezpieczenie terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności i z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia. Zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego podczas prowadzenia robót. Zapewnienie płynności w ruchu pieszym i kołowym.

- Wykonywanie oznakowań poziomych należy prowadzić w porze najmniejszych natężeń ruchu. W okresie od kwietnia do września roboty należy wykonywać w porach wieczornych i nocnych. W okresie jesiennym to jest w październiku i listopadzie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych roboty również należy prowadzić w porach wieczornych i nocnych. Zamawiający ma prawo odstąpić od konieczności wykonywania robót w porach wieczornych i nocnych i dopuścić wykonywanie robót w ciągu dnia.

- Codzienne informowanie Zamawiającego o miejscu i czasie wykonywania robót (telefonicznie do godz. 1200). Nie przekazanie takiej informacji będzie traktowane przez Zamawiającego jako niepodjęcie prac w danym dniu.

- Codzienne informowanie Zamawiającego o ilości wykonanych robót z podaniem szczegółowego obmiaru w rozbiciu na poszczególne ulice oraz poszczególne rodzaje znaków poziomych. Codzienne obmiary należy przekazywać zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail.

- Wykonanie robót zgodnie z załączonymi wytycznymi wykonania robót drogowych     oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST.

- Zapewnienie materiałów i sprzętu  koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

- Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego                            i bezkolizyjnej  komunikacji  drogowej z tytułu wyłączenia malowanej  nawierzchni           z ruchu.

- Zgłaszanie Zamawiającemu do  sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót.

- Dostarczenie Zamawiającemu całej dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów materiałów oraz badań laboratoryjnych i pomiarów jakości robót.

- Zgłaszanie robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz uczestniczenie 
w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z § 8.

- Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach.

- Z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu robót na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 18 musi zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez Niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.

§ 6.

GOSPODARKA ODPADAMI

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), a w szczególności opisane w Dziale II, Rozdziale 9 ustawy oraz wynikające     z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia tylko część zamówienia polegająca na odbiorze i transporcie odpadów może być powierzona podwykonawcom.

- Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

§ 7.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu robót zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

§ 8.

NADZÓR NAD PRACAMI

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie  Pan/Pani ........................................, posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej nr …………………………oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa ………………………………..

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie Pan Dariusz Gutowski                  posiadający uprawnienia nr MAZ/0106/OWOD/09.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

- O każdorazowej zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika robót Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego. Niniejsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby, niż wskazana w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 1, w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

§ 9.

ODBIÓR PRAC

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru niezwłocznie po zakończeniu wykonywania robót. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

- W terminie do 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy                  i gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży:

  - księgę obmiaru robót według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,

  - kosztorys powykonawczy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,

  - atesty i certyfikaty materiałów użytych przez Wykonawcę do wykonania oznakowania poziomego wydane przez uprawnione jednostki.

Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z pismem przewodnim o ich kompletności.

- W terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu badania 
i sprawdzenia wykonanego oznakowania poziomego w zakresie zgodnym ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Badania i sprawdzenia wykonanego oznakowania poziomego prowadzone będą przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru robót oraz dokumentów wymienionych w ust. 2, a także wykonanych badań wymienionych w ust. 3, Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzania 
i weryfikacji poszczególnych dokumentów oraz ich zgodności z faktycznym wykonaniem w terenie. Inspektor nadzoru dokona wymienionych czynności w terminie 14 dni roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji.

- W przypadku wystąpienia błędów i nieprawidłowości w dostarczonej dokumentacji wymienionej w ust. 2, termin sprawdzania i weryfikacji przez Inspektora nadzoru poszczególnych dokumentów przedłuża się o czas usunięcia tych błędów przez Wykonawcę i pisemnego poinformowania o ich usunięciu.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia czynności sprawdzających przez Inspektora nadzoru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia i podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia, w czasie trwania odbioru, wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt i ponownie zgłosi Zamawiającemu do odbioru.

- Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia.

§ 10.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za roboty określone w § 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości .............................................. zł netto, plus podatek VAT 23% - .........................zł, łącznie wartość brutto .................................zł (słownie : .....................................................................................).

- Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót ustalonych obmiarem         i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz n/w cen jednostkowych netto:

  - 1m2 oznakowania cienkowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych  refleksyjnych farbą białą akrylową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe - ............. zł,

  - 1m2 oznakowania cienkowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych  refleksyjnych farbą białą akrylową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane - .............. zł,

  - 1m2 oznakowania cienkowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych  refleksyjnych farbą białą akrylową odblaskową, skrzyżowania i przejścia dla pieszych - ............ zł,

  - 1m2 oznakowania cienkowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych refleksyjnych farbą białą akrylową odblaskową, strzałki i inne  symbole - ............ zł,

  - 1m2 oznakowania cienkowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych refleksyjnych farbą czerwoną akrylową odblaskową - ............ zł,

  - 1m2 oznakowania cienkowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych refleksyjnych farbą żółtą akrylową odblaskową - ............ zł,

  - 1m2 oznakowania cienkowarstwowego z zastosowaniem kulek szklanych refleksyjnych farbą niebieską akrylową odblaskową - ............ zł,

  - 1m2 oznakowania cienkowarstwowego farbą czarną akrylową, zamalowanie istniejącego zbędnego oznakowania - ............ zł,

  - 1m2 frezowania istniejącego zbędnego oznakowania - ............. zł..

- Do  wartości wyliczonych na podstawie cen jednostkowych będzie doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie ceny jednostkowe robót zostają ustalone na okres trwania umowy i nie ulegają zmianie.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Niniejsza umowa nie przewiduje udzielenia zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

- Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 11.

ROZLICZENIE ROBÓT

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbywało się będzie fakturami częściowymi                za wykonane roboty po ich protokólarnym odbiorze przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z protokółem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Odbiór i rozliczenie całościowe za każdy rok realizacji będzie się odbywało do 15 grudnia danego roku. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur końcowych za każdy rok w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz                    z protokółem odbioru potwierdzającym wykonanie robót, podpisanym przez Zamawiającego i Inspektora  nadzoru  robót.

- Podstawą do wystawiania faktur częściowych oraz faktur końcowych za każdy rok będą protokoły odbioru robót podpisane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru, książki obmiaru robót oraz kosztorysy powykonawcze zatwierdzone przez Zamawiającego

- Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, płatności faktury – w całości lub 
w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowo-finansowego robót                     w  trakcie realizacji umowy oraz zmianę terminu obowiązywania umowy.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury częściowej i końcowej podpisane przez Wykonawcę 
i Podwykonawcę oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały uregulowane. Brak potwierdzenia przekazania należności Podwykonawcy spowoduje zatrzymanie płatności faktury do czasu dostarczenia wymaganego oświadczenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty całości lub części wynagrodzenia odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust 7, w wyznaczonym terminie Zamawiający może:

- nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca przedłoży zestawienie wystawionych faktur.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

§ 12.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

………………………………………………………………………………………………

(nazwa Podwykonawcy i zakres robót)

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zawartej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

- zakres robót zleconych Podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania powierzonego zakresu robót,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające z § 15 niniejszej Umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust. 1 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli :

- nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 
w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli :

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ,

2)przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym 
w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 2-10 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszych podwykonawców  jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia 
i kompetencji Podwykonawcy.

- W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 i 7 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

§ 13.

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty wykonywane w każdym roku realizacji na okres – zgodnie z ofertą Wykonawcy, licząc od odbioru wykonanych robót 
w każdym roku.

- Na oznakowanie wykonane na nawierzchniach z kostki kamiennej Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty wykonywane w każdym roku realizacji na okres 2 miesięcy.

- Zamawiający  zastrzega  możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi              w okresie trwania gwarancji wg zasad ujętych w załączonych specyfikacjach.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych      z tym kosztów.

- Wykonawca obowiązany jest od usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia.

- Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności                  z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Przed upływem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad                  i usterek, strony niniejszej umowy dokonają przeglądu stanu oznakowania poziomego               w ramach przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres udzielonej gwarancji. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek.

- Zamawiający może odstąpić od gwarancji jeżeli:

- nakaże Wykonawcy wykonywać oznakowanie poziome przy niesprzyjających warunkach pogodowych,

- po wykonaniu robót oznakowania poziomego nastąpił remont cząstkowy nawierzchni.

Odstąpienie od gwarancji uzgadniane będą na bieżąco i precyzowane w protokołach odbioru odnoszących się do poszczególnych prac.

§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………….….. zł
 (słownie: ………………………………………………………………………………….).

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na jego pisemny wniosek w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wartości zabezpieczenia – od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (od dnia odbioru końcowego w roku 2019).

- 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady.

- Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w §4 ust.1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 15.

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zderzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 16.

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach             i wysokościach :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 600,00 zł brutto za       każdy dzień zwłoki naliczony od umownego terminu zakończenia robót wymienionego w § 4 ust. 3 natomiast w przypadkach określonych w § 4 ust. 4 za każdy dzień zwłoki naliczony od terminu ustalonego pisemnie przez Zamawiającego,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -       w wysokości 600,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zapłaty,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- w przypadku nie przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 18 – 
w wysokości 1000,00 zł.

- Zamawiający ma prawo do sumowania w/w kar umownych i obciążenia Wykonawcy 
w ich łącznym wymiarze.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1.

- Naliczone kary za opóźnienie łącznie nie mogą przekraczać 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1.

- Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość faktycznie poniesionych szkód i utraconych korzyści przekracza wysokość kar umownych.

- Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie                 z należności Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej          w trakcie realizacji zamówienia.

§ 17.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                         w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny ze Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

- w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo zawiadomienia Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej  niż 14 dni,

- Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 1-6 odstąpienie od umowy może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2  powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy,

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prac, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od odstąpienia od umowy,

- w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, Odbiór robót zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

- najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu robót wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu,

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót,

- w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót zabezpieczających, według stanu na dzień odstąpienia, Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek:

- dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy po zgłoszeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę,

- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §11 ust.1 niniejszej umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

- przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 18.

ZMIANY W UMOWIE

  - W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą  dotyczyć:

- terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

  - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika 
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

  - okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego 
z okoliczności wymienionych w literach a-c, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których 
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,.

- formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 149 ust.1 ustawy PZP.

- oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

- rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji,

- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót.

  - Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §4 ust. 3 i 4, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

§ 19.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych kontrahentów musi być wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

- Umowa niniejsza zawiera …………………....ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiający :                                                                     Wykonawca:

Część III SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki w latach 2017-2019, 
w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki na drogach publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki oraz na drogach i placach wewnętrznych stanowiących własność Miasta Ostrołęki.

Orientacyjny zakres rzeczowy robót:

- Wykonanie w technologii cienkowarstwowej z zastosowaniem kulek szklanych refleksyjnych:

- w roku 2017:     34.800 m2

- w roku 2018:     32.100 m2

- w roku 2019:     32.100 m2

- Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego – metodą frezowania:

- w roku 2017:     100 m2

- w roku 2018:     100 m2

- w roku 2019:     100 m2

Szczegółowy zakres rzeczowy będzie ustalany corocznie pomiędzy Zamawiającym          a Wykonawcą i może ulec zmianie.

Oznakowanie poziome należy wykonać metodą cienkowarstwową farbami przeznaczonymi do oznakowania ulic w mieście, zaakceptowanymi przez zamawiającego wg wymogów określonych w poniższych specyfikacjach technicznych:

- D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,

- D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”,

- D-07.01.02 „Remont oznakowania poziomego”,

- D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”.

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do remontu (odnowienia) poziomego oznakowania dróg musi odpowiadać wymogom aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę.

Sposób wykonania robót, technologię oraz użyte materiały opisane są szczegółowo          w w/w. specyfikacjach technicznych.

W załączeniu wykazy nazw ulic z podziałem na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz drogi i place wewnętrzne.

Pomocniczo do wykonania remontu (odnowienia) oznakowania poziomego zostaną przekazane (w razie potrzeby) szkice oznakowania poziomego ulic zawartych w systemie ewidencji dróg.

Ceny jednostkowe ujęte w ofercie powinny uwzględniać także wszystkie inne niezbędne koszty, w tym między innymi:

- Koszty organizacji ruchu  oraz zapewnienia dojazdów do posesji w trakcie realizacji robót.

- Koszty oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót w trakcie realizacji

- Koszty dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach.

- Koszt wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które wykonawca ma obowiązek płacić w związku z przedmiotem zamówienia.

- Ofertę należy opracować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, SST wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót..

W załączeniu:

1) Wykaz dróg

2)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

- D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,

- D.05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”,

- D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”,

- D-07.01.02 „Remont oznakowania poziomego”,

3) kosztorys ofertowy zawierający przedmiar robót

4) wzór księgi obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego.