__________________________________________________________________________

Nazwa Zamawiającego :  Miasto Ostrołęka

Adres :   Plac gen. J. Bema 1			Telefon :  (29) 764-68-11

07-400 Ostrołęka			Telefax :	(29) 765-43-25

woj. mazowieckie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, dla postępowań o wartości  nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”

Znak sprawy: KPZ.271.38.2018

Nr ogłoszenia BZP  622853-N-2018 z dnia 2018-10-01

ZATWIERDZAM:

Prezydent Miasta

Janusz Kotowski

Wrzesień 2018

Specyfikacja niniejsza zawiera :

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający :		Miasto Ostrołęka

Adres :				Plac gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka

Telefon :				(29) 764-68-11

Telefax :				(29) 765-43-25

Numer NIP :				758-21-42-002

Numer REGON :			550668410

e-mail :				zp@um.ostroleka.pl

URL :				www.ostroleka.pl

2. Definicje

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

Ustawie PZP– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

Prawie budowlanym -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017,poz. 1332, z późn. zm.);

Kodeksie  cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

3. Tryb udzielania zamówienia.

  - Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP,  aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz niniejszą SIWZ.

  - Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.

  - Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 221 000,00 euro.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

4.1. Źródła finansowania zadania objętego przedmiotem zamówienia:

Zadanie pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ”, Działanie 4.3. „REDUKCJA  EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA”, Poddziałanie 4.3.1. „OGRANICZANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

71.52.00.00-9  – usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty:

71.70.00.00-5 – usługi nadzoru i kontroli

71.30.00.00-1 – usługi inżynieryjne

71.33.00.00-0 – różne usługi inżynieryjne

71.32.00.00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

72.00.00.00-5 – usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

4.3.Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP,

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.  U.  z  2018  r., poz. 1202 ze zm.),

-  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, 1104 ze zm.).

4.4. Podwykonawstwo

4.4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego, nastąpi w formularzu oferty, o ile podwykonawcy będą znani na etapie składania oferty.

4.4.4. Postanowienia dotyczące podwykonawców zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Część II SIWZ.

4.5. Wymagania określone w art. 29 ust 3a ustawy PZP

4.5.1. Zamawiający oświadcza, że w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, nie występują czynności, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

4.5.2. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

4.6. Zamawiający wymaga dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 i art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP.

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP.

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany  termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.07.2019r.

Termin świadczenia usług w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę Kontraktu: 60 miesięcy.

11.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 11.1. SIWZ;

- nie podlegają wykluczeniu.

11.1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

11.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

11.1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

11.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania związanego z wdrażaniem Inteligentnych Systemów Zarządzania Ruchem zwanych również systemami ITS, obejmującego swym zakresem co najmniej 3 skrzyżowania sterowane przez sygnalizacje świetlne i  wartości zadania co najmniej 3.000.000,00 zł brutto,

- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na każde poniżej wymienione stanowisko, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, doświadczenie zawodowe oraz spełniającą poniższe wymagania:

      - Inżynier Kontraktu (kierownik zespołu) – wymagania:

        - wykształcenie wyższe

        - doświadczenie na stanowisku kierowniczym w zarządzaniu lub nadzorowaniu
co najmniej jednego zamówienia zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu Odbioru) w obszarze systemów ITS obejmującego swym zakresem wdrożenie systemu zarządzania ruchem drogowym  ( w tym dostawy i instalacji min. 30 urządzeń rozproszonych: sygnalizacji świetlnych, kamer ANPR  lub CCTV);

      - Inspektor ds. telekomunikacyjnych i sieciowych urządzeń aktywnych oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

        - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

        - doświadczenie jako inspektor nadzoru lub kierownik robót lub kierownik budowy na co najmniej jednym zamówieniu związanym z wykonywaniem lub przebudową  sieci telekomunikacyjnej o długości minimum 500 m,

        - doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych  - realizował lub nadzorował co najmniej jedną inwestycję obejmującą systemy bezpieczeństwa w zakresie łączności radiowej (bezprzewodowej)

      - Inspektor ds. ogólnobudowlanych

        - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- nie mniej niż 3 letnie doświadczenie (od daty uzyskania uprawnień) zdobyte na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru przy realizacji zadań w skład których wchodziły m.in. budowa/montaż masztów sygnalizacji świetlnych

      - Inspektor ds. elektrycznych

        - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

      - co najmniej 3 letnie doświadczenie (od daty uzyskania uprawnień) zdobyte na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych  lub inspektora nadzoru przy realizacji zadań w skład których wchodziła budowa, rozbudowa lub przebudowa linii energetycznych

      - Inspektor ds. inżynierii ruchu drogowego

        - wykształcenie wyższe techniczne

        - posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie związane z projektowaniem sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych i stało czasowych

        - brał udział w co najmniej jednym projekcie stosującym technologię ITS

      - Specjalista ds. systemów informatycznych i integracji oprogramowania

        - wykształcenie wyższe techniczne

        - posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i nadzorze systemów informatycznych oraz w integracji elementów układów sterowania ruchem drogowym zarówno w zakresie sprzętowym jak i programowym.

        - brał udział w zadaniach obejmujących tworzenie architektury systemu sterowania
i monitorowania ruchu drogowego

      - Specjalista ds. monitoringu wizyjnego

  - wykształcenie wyższe techniczne

  - doświadczenie w projektowaniu lub realizacji lub nadzorowaniu systemów monitoringu wizyjnego,

  - pełnił funkcję inspektora nadzoru w co najmniej  jednym zadaniu polegającym na instalacji systemu monitoringu wizyjnego w co najmniej 20 punktach kamerowych, z centrum oglądowym i komputerową archiwizacją materiałów

Osoby o których mowa w pkt a - g  powinny posiadać uprawnienia budowlane które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego ( zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.)

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się  odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).

12.Podstawy wykluczenia Wykonawcy

12.1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP:

- wykonawcę , który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,  lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.2. Zamawiający wykluczy  Wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z   art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP:

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

12.2.1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

12.3.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust 5 pkt 1  ustawy PZP , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12.4.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 12.3 SIWZ.

12.5.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie zamówienia.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona  i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 25 SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli jednak  wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

13.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

13.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

13.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

13.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt 13.1.1 i 13.1.2. SIWZ

13.1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach.

13.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 13.1.1. i 13.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

13.1.6. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z  punktem 19.1.4) SIWZ,

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ.

4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

13.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

13.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ( w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

13.3.1. Wykaz  wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty ( wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ );

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

13.3.2.   Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór wykazu osób  stanowi załącznik nr 5 do SIWZ),

UWAGA:

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs  z dnia następnego.

13.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy PZP ( w zakresie braku podstaw do wykluczenia):

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

13.4.1.   odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

13.5.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

13.5.1.	pkt 13.4.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;

13.6. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4.1  SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.7. 	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 13.5.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

13.8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

13.9.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13.10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

13.11. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,

13.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zobowiązany jest wskazać tę okoliczność zamawiającemu.

13.13. Z treści składanych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

14.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

14.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

14.2.     Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

14.3.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w pkt 12.2. SIWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 11.1. SIWZ łącznie.

14.4.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 13.1.1. i 13.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

14.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 13.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

14.6.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.3. SIWZ, przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt  13.3.1., 13.3.2 SIWZ  składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.1.SIWZ.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.4.1. SIWZ składa każdy z nich.

14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum( obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.9. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

14.10.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

15. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

15.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 11.1. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

15.2.  Wykonawca który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz/lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument) potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty należy złożyć wraz z ofertą.

15.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:

15.3.1.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

15.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

15.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust 5 pkt 1 ustawy PZP.

15.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.

15.6.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

16. Wadium

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

17.1.   Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

17.2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem.

17.3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego :  33 1020 1592 0000 2002 0266 9018 z dopiskiem :

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

17.3.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie, niż pieniężna, powinno ono być wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów o których mowa w pkt 17.4. SIWZ.

17.3.5. Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust 2 ustawy PZP.

17.3.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem, wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

17.3.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.8. Wypłata, o której mowa w pkt 17.3.7. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94 ust.3 ustawy PZP.

17.3.10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.

17.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób :

1) 70 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

18. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19.     Opis sposobu przygotowania oferty.

19.1.  Wymagania ogólne.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 13 SIWZ Wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy PZP.

    - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy PZP.

19.2.   Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

    - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

    - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia  sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów trzecich powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób łącznie ) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

19.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),   że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy PZP.

    - W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. „nie udostępniać” lub „ tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów lub nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

20.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

20.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Ostrołęka, Punkt Obsługi Interesantów, parter w nieprzekraczalnym terminie :

| do dnia | 10.10.2018 r. | do godz. | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- |

20.2.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”.

Nie otwierać przed dniem 10.10.2018r. godz. 12:00

20.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

21.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

21.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

21.2.   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”

21.3.   Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

21.4.	Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, sala 9 , parter.

| w dniu | 10.10.2018r. | o godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

22. 	Tryb otwarcia ofert.

22.1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert  koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany lub wycofania. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania, zmiany zostaną dołączone do oferty, a oferty wycofane nie będą rozpatrywane.

22.3.	W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym :

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie.

22.4.   Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84 ustawy PZP.

23.	Termin związania ofertą.

23.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23.2.	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

24.	Opis sposobu obliczenia ceny.

24.1.	Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

24.2     Ceną oferty  za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca podaje wartość netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto za przedmiot zamówienia.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.

  - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

24.4.  Wszystkie wartości  przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną art.106 e ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

24.5.	Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia z zastrzeżeniem pkt 27.2 SIWZ.

24.6.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24.7.     Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Informację, o której mowa w art. 91 ust 3a ustawy PZP należy wskazać w punkcie XI  formularza oferty.

25.	Kryteria oceny ofert.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

| Kryterium | Waga kryterium (%) |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Doświadczenie Wykonawcy (D) | 40% |

    - Opis kryterium „cena” ( C )

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C =  -----------------------------------------  x 60 pkt

cena ocenianej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

    - Opis kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” (D)

Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” będzie rozpatrywane na podstawie liczby wykonanych usług na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania związanego z wdrażaniem systemów ITS, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty (w formularzu oferty należy podać również opis zadań; w przypadku braku opisu, a także, gdy poszczególne zadania nie odpowiadają wymaganemu zakresowi, Zamawiający nie przyzna punktów w ramach kryterium).

Jako wykonaną usługę należy rozumieć pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez cały okres realizacji zadania, tj. od jego rozpoczęcia  do odbioru końcowego.

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w następujący sposób:

- zrealizowana 1 usługa  – 10 pkt,

- zrealizowane 2 usługi  – 30 pkt,

- zrealizowane 3 usługi i więcej- 40 pkt.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

    - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + D

Gdzie

P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „ cena oferty”

D – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

26.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

26.1.	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

26.2.	Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 25.2. SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert..

26.3.      Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

26.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

26.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa 26.3.2. SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

  - Zamawiający udostępni informację, o której mowa w pkt 26.3.1. i w pkt 26.3.4. SIWZ na swojej  stronie internetowej.

27.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

27.1.	Zgodnie z przepisami ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia :

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

- podlega unieważnieniu :

  - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy PZP.,

  - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP.

27.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Okoliczności dopuszczające możliwość zmiany umowy zostały określone w części II SIWZ- wzór umowy.

27.3.      Zawarcie umowy  nastąpi  w terminach określonych zgodnie z art.  94  ustawy PZP

27.4.     Wybrany wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

28.	Środki ochrony prawnej.

28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

28.2. 	Odwołanie

28.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy PZP.

28.2.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

28.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

28.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej  albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

28.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

28.6. Terminy wniesienia odwołania:

28.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

28.6.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

28.6.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6.1. i 28.6.2.SIWZ  wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

28.6.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

28.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie  art. 180 ust 2 ustawy PZP.

28.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności.

28.9. Skarga do sądu:

29.9.1.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy PZP.

28.9.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

29.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami

29.1.  W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą  elektroniczną , za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, które zgodnie z niniejszą SIWZ muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

29.2.  Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

29.3.    Postępowanie jest prowadzone w języku polskim .

29.4.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy PZP.

29.5.     Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

  - . W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - . Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

  - .Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający  przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej Zamawiającego.

  - . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści się na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Osoba upoważniona  przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Pani  Anna Białobrzeska, tel.: 29 765 42 71, faks: 29 765 43 25, e-mail: zp@um.ostroleka.pl.

29.11.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer 29 765 43 25 lub drogą elektroniczną na adres. zp@um.ostroleka.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 1.

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: iod@um.ostroleka.pl, tel. 29 765-42-70.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Mieście Ostrołęka jako jednostce sektora finansów publicznych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

30.2. Jednocześnie Miasto Ostrołęka przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

31.	Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
| 2. | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu usług ( dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu osób ( dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej |

Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty

| FORMULARZ OFERTY |
| --- |
| ZAMAWIAJĄCY: |
| MIASTO OSTROŁĘKA PLAC GEN. JÓZEFA BEMA 1 07-400 OSTROŁĘKA |
| postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”. |
| WYKONAWCA: |
| 1.PEŁNA NAZWAWYKONAWCY(ÓW)………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2.ADRES WYKONAWCY (ÓW)………………………………….....…………………….......................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 3.NIP/REGON WYKONAWCY……………………………………………………….......................................................................................... |
| DANE TELEADRESOWE NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIAZANĄ Z NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM FAKS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) ……………...................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: ….......……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………..................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon ……………………………………………………………………. |
| CENA OFERTOWA ( całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ) |
| Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest : |
| WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ................................................................................................................................ PLN (słownie : ............................................................................................................................................................................. PLN) VAT …….. % tj. ......................................................................................................................................................................PLN CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ........................................................................................................................ PLN (słownie : .......................................................................................................................................................................PLN) |
| TERMIN REALIZACJI Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 30.07.2019 r. . |
| OKRES RĘKOJMI Udzielimy rękojmi na usługi stanowiące przedmiot zamówienia na okres 3 lat. |
| TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY |
| Ustalamy 30 - dniowy termin płatności rachunków/faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. |
| VII. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY |
| Oświadczam, że wykonałem ………..…… (wpisać liczbę) usług na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniach związanych z wdrażaniem systemów ITS. |
| LP. | NAZWA I OPIS ZADANIA | OKRES REALIZACJI | NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO/ODBIORCY |
| Jako wykonane zadanie należy rozumieć pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez cały okres jego realizacji, tj. od jego rozpoczęcia do odbioru końcowego. UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADANE JEST WRAZ Z OFERTĄ I SŁUŻY OCENIE OFERTY W KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY”; NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA BĘDZIE SKUTKOWAŁO PRZYZNANIEM 0 PKT W PRZEDMIOTOWYM KRYTERIUM |
| VIII. OŚWIADCZENIA Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że : |
| zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty; gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian; oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem; niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni; akceptuję(emy) wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny określonej w pkt. III formularza oferty w następującej formie/formach: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*, *niepotrzebne skreślić |
| TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: |
| LP. | Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
|  |  | od | do |
| PODWYKONAWCY |
| Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom ( jeżeli jest wiadome, należy podać również nazwy (firm) proponowanych podwykonawców) 1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2)…………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom ( podać nazwy (firm) podwykonawców) na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2)…………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| OBOWIĄZEK PODATKOWY ( ART. 91 UST 3A USTAWY PZP) |
| 1.Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję(emy) że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego. (Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy ……………………………………………………………………………………) Wartość towarów / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………………………………….zł netto. 2.Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt XI oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. *niewłaściwe skreślić |
| STATUS PRZEDSIĘBIORCY |
| Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status: Mikro przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 10 osób obrót do 2mln euro) Małego przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 50 osób obrót do 10 mln euro) Średniego przedsiębiorcy]* (zatrudnienie do 250 osób obrót do 50mln euro) *niepotrzebne skreślić |
| ZAŁĄCZNIKI Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 1.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2)…………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6)…………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 7)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| PODPISY |
| Pieczęć wykonawcy | Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) ………………………………………………………………………………………………………………… |
| Oferta złożona na ………………………………..………………………………… ponumerowanych stronach. |
| Miejscowość………………………………………………………………………….…….. data………………………………………………………….. |

Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”, składam/y następujące oświadczenia:

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 11.1.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w……………………………………...…………………………………………………………………………………....................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:……………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia  dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-410 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” , składam/y następujące oświadczenia:

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

art. …………. ustawy PZP(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4- Wzór wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

WYKAZ USŁUG

( składane na wezwanie Zamawiającego)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” w imieniu *

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

poniżej przedstawiam wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość wykonanej usługi brutto (PLN) | Data wykonania miesiąc/rok | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

UWAGA:

*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawców;

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpisano:……………………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5- Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

( składane na wezwanie Zamawiającego)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”  w imieniu *

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia ( wpisać numer uprawnień, datę ich wydania, zakres uprawnień, nazwę organu, który je wydał oraz nr ewidencyjny przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) | Doświadczenie (potwierdzające warunek SIWZ w tym zakresie) | Informacja o podstawie dysponowania wykazaną osobą ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

UWAGA:

*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawców;

** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy złożyć dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Podpisano:……………………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 6-Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

OŚWIADCZENIE

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP

( składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” w imieniu

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że:

□      Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi uczestnikami postępowania ( należy podać ich nazwy i adresy siedzib) :

………………………………………………….;

………………………………………………….;

□ Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innymi uczestnikami postępowania.*

* zaznaczyć odpowiednie

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA:

- Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Część II SIWZ  -  Projekt Umowy

UMOWA NR KPZ ……… 2018

W dniu..................... roku w Ostrołęce pomiędzy:

Miastem Ostrołęka

z siedzibą , 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, NIP 758-21-42-002, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta - Pana Janusza Kotowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Pani Ewy Waszkiewicz-Sznyter

zwanym dalej  „Zamawiającym”,

a .......................................................................................................................................................................................
z siedzibą:

……………………………………………………………………………………………….......

posiadającym(ą) NIP……………………………., REGON………………….........., reprezentowanym(ą) przez:

.......................................................................................................................................................

zwanym(ą) dalej  IK

§ 1

Definicje oraz stosowane terminy i skróty

O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, poniższe terminy lub zwroty oraz skróty użyte
w Umowie mają następujące znaczenie:

- Zamawiający - Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki

- KE - Komisja Europejska stanowiąca organ wykonawczy Unii Europejskiej (UE)
i reprezentujący interesy Unii jako całości

- UE – Unia Europejska

- IZ RPO WM – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- Projekt – projekt pt. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Miasta Ostrołęki” realizowany z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwoju mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu).

- Zadanie - zadanie pod nazwą „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu inteligentnego systemu transportowego uprzywilejowujących transport publiczny
w mieście Ostrołęka” realizowane w ramach Projektu.

- Umowa o dofinansowanie - Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 7.02.2018 r. nr RPMA.04.03.01-14-8111/17-00 określająca warunki, na jakich zostanie dokonane dofinansowanie wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację Projektu

- IK – Inżynier Kontraktu – Wykonawca realizujący usługę polegającą na Pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań/Kontraktów realizowanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

- Personel – pracownicy i inne osoby, którymi IK posługuje się w wykonywaniu Umowy, podwykonawcy, którym IK powierza wykonanie części obowiązków wynikających z Umowy.

- Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i IK - Umowa i jej załączniki stanowią integralną całość

- Strona – Zamawiający lub IK, w zależności od kontekstu

- Strony – Zamawiający i IK łącznie

- OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

- Dokument – każde dowolne opracowanie będące efektem realizacji Umowy, a w szczególności stanowiące koncepcje rozwiązania technicznego lub prawnego, dokumentację techniczną, dokumentację projektową, projekt umowy, wzór opracowania, inne projekty, opinie, analizy, stanowiska, specyfikacje, mapy, rozliczenia, raporty, sprawozdania, wnioski o płatność i inne wymagane Umową, przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wytycznymi IZ RPO WM oraz Unii Europejskiej (dalej UE) sporządzone lub dostarczone przez Wykonawcę

- Kontrakt – umowa na dostawy i związane z nimi usługi i roboty budowlane dotycząca Zadania realizowanego  w ramach Projektu.

- Wykonawca - Wykonawca Kontraktu

- KPZ – Urząd Miasta Ostrołęki Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

- WI – Urząd Miasta Ostrołęki Wydział Informatyki

- ITS – Inteligentne Systemy Transportowe

- PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Dzień roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest ustawowo wolny od pracy.

§ 2

Przedmiot Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji IK dla zadania pod nazwą „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu inteligentnego systemu transportowego uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Językiem Umowy oraz wszystkich Dokumentów i porozumiewania (komunikowania) się między Stronami, niezależnie od formy, jest język polski.

§ 3

Terminy i miejsce realizacji Umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.07.2019 roku.

- IK przystąpi do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w następny dzień od daty zawarcia Umowy.

- Terminy wykonywania poszczególnych czynności w ramach świadczonych usług określone są w Umowie (w tym w OPZ). W przypadku braku określenia terminów umownych – wiążące są terminy wyznaczone przez Zamawiającego na piśmie albo wynikające z właściwości zobowiązania.

- Miejscem spełnienia świadczeń wynikających z umowy jest teren realizacji Kontraktu oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego uzasadnione charakterem świadczonej usługi oraz interesem Zamawiającego.

- IK zobowiązuje się do świadczenia usługi wynikającej z Umowy w każdym dniu i czasie wynikającym z charakteru świadczonej usługi oraz z właściwości zobowiązania, a także w innych terminach uzasadnionych interesem Zamawiającego. Równocześnie zobowiązany jest dostosować czas wykonywania usługi do czasu pracy Zamawiającego oraz Wykonawcy Kontraktu.

- Okres wykonywania Usługi może ulec przedłużeniu na skutek wydłużenia okresu realizacji nadzorowanego Kontraktu.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający, w zakresie stanowiącym jego współdziałanie niezbędne dla wykonania Umowy, zobowiązuje się współpracować z IK w celu uzyskania informacji, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez IK jego obowiązków wynikających z Umowy.

- Zamawiający wystawi na pisemny wniosek IK niezbędne pełnomocnictwa i upoważnienia, konieczne do prawidłowej realizacji Umowy, a w szczególności reprezentacji Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§ 5

Obowiązki IK

- IK zobowiązuje się w wykonywaniu Umowy stosować zasady współczesnej wiedzy (w tym technicznej, organizacyjnej i finansowej) oraz obowiązujące przepisy prawa oraz normy, przy uwzględnieniu najwyższej zawodowej staranności i jakości.

- IK przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem uprawnień przypisanych Zamawiającemu i jego upoważnionym przedstawicielom.

- Umowa nie stanowi udzielenia IK pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Zamawiającego czynności prawnych. W szczególności IK nie jest uprawniony do zwolnienia podmiotu zewnętrznego jako Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z zawartego z Zamawiającym Kontraktu, ani do powierzenia wykonania Kontraktu innemu podmiotowi. IK nie dysponuje środkami przeznaczonymi przez Zamawiającego na finansowanie Kontraktu.

- W ramach nadzoru nad realizacją Kontraktu do IK należy doradztwo techniczne w tym m.in. analiza i weryfikacja:

  - dostępnej dokumentacji oraz jej wzajemnej zgodności, kompletności oraz zgodności ze stanem istniejącym na etapie poprzedzającym realizację Kontraktu,

  - dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu.

- IK winien, zgodnie z wymaganiami postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia za pomocą Personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją Kontraktu, jak również, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadających stosowane uprawnienia, zezwolenia itd., których posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami.

- IK będzie przestrzegał i stosował się do obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz UE oraz zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez Personel IK wykonujący Umowę. IK będzie również przestrzegał wszelkich przepisów i procedur obowiązujących u Zamawiającego. IK przejmie na siebie i jednocześnie zwolni Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń i postępowań, wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich przepisów i procedur przez IK i/lub jego Personel oraz Podwykonawców.

- IK zobowiązuje się czynnie uczestniczyć poprzez doradztwo na rzecz Zamawiającego i składać wyjaśnienia w kontrolach przeprowadzanych przez podmioty uprawnione do kontroli Projektu oraz dokonywać niezbędnych korekt wykonanych Dokumentów, a w szczególności wynikających z żądania wniesionego przez podmioty kontrolujące zarówno w okresie trwania Umowy, jak i okresie gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawcy wynosi 60 miesięcy.

- IK zobowiązuje się poddać w każdym czasie (dotyczy również okresu gwarancji) kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, wskazanego przez Zamawiającego audytora oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości wykonywania Umowy.

- W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 8, IK udostępni kontrolującym wgląd w Dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz Dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem Umowy.

- Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie IK, jak i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem Umowy w okresie trwania Umowy i gwarancji.

- IK zobowiązany jest uwzględniać zalecenia, uwagi i wytyczne Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.

- Pozyskiwanie informacji i danych niezbędnych do realizacji Umowy jest obowiązkiem IK, w tym tych, których wyłącznym dysponentem jest Zamawiający.

- IK zobowiązuje się wykonywać Umowę na zasadach i zgodnie z wymaganiami szczegółowo określonymi w opisie przedmiotu zamówienia do Umowy.

§ 6

Reprezentacja i komunikacja Stron

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są:

      - ze strony Zamawiającego:………………………………,

      - ze strony IK:……………………………………………..

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Umowy, w tym uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Strony będą się informowały o zakresie udzielonych swoim przedstawicielom (w tym Personelowi) upoważnień do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Umowy.

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub IK będzie dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się udzielać odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie lub oświadczenie w terminie do 4 (czterech) dni roboczych od doręczenia pisma, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

- Dopuszcza się możliwość prowadzenia w celach roboczych korespondencji drogą poczty elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej i numery faksu wskazane przez Strony. Korespondencja faksem lub drogą poczty elektronicznej wymaga każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.

- Pisma doręczane mogą być osobiście za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską.

- Zawiadomienia w formie pisemnej przekazywane będą na adresy Stron wskazane w ust. 9. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.

- Adresem dla doręczeń Dokumentów, pism i zawiadomień związanych z realizacją Umowy będzie:

a) co do Zamawiającego: pl. gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka, e-mail: um@um.ostroleka.pl oraz telefaks +48 29 7654320,

b) co do IK - biuro Inżyniera Kontraktu, adres: ………., e-mail: ……….. telefaks: …………

§ 7

Odbiór

- Wykonanie przedmiotu Umowy będzie potwierdzane i rozliczane na podstawie przyjętych  przez Zamawiającego raportów miesięcznych i raportu końcowego i załączonych do nich ewentualnie protokołów odbioru usług/robót w ramach Kontraktu.

- IK zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Dokumenty powstałe w wyniku realizacji Umowy  w formie i zakresie wynikającym z zapisów OPZ.

- Przekazanie Zamawiającemu przez IK Dokumentów nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego zgodności usług z Umową. Na żądanie Zamawiającego IK udzieli w biurze Zamawiającego wszelkich wyjaśnień w związku z przedkładanymi Dokumentami.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do świadczonej usługi przez IK będącej przedmiotem Umowy, w każdym czasie nawet po dokonaniu odbiorów bez zastrzeżeń, a w szczególności w okresie wykonywania umowy i gwarancji, wówczas IK zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych uchybień lub zająć stanowisko w zgłoszonych sprawach w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Niezajęcie stanowiska przez IK w wyznaczonym terminie będzie oznaczało przyjęcie do usunięcia stwierdzonych uchybień.

§ 8

Prawa autorskie

1.Jeżeli w ramach wykonywania umowy przez IK powstaną utwory w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.), IK oświadcza, że:

  - w chwili wydawania Zamawiającemu Dokumentów będą mu przysługiwać w całości autorskie prawa majątkowe do tych Dokumentów,

  - nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiłyby IK przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentów,

  - autorskie prawa majątkowe do Dokumentów nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich,

  - Dokumenty nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich i nie będą naruszały praw osób trzecich.

- Z chwilą odbioru przez Zamawiającego poszczególnych Dokumentów, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, IK przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do poszczególnych Dokumentów wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowań oraz rozporządzania i korzystania z opracowań – na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności:

  - wykorzystania w celu realizacji Projektu, w tym otrzymania dofinansowania,

  - eksploatacji produktów powstałych w wyniku realizacji Projektu,

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i w dowolnej ilości egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego oraz techniką cyfrową, w pamięci komputerowej wewnętrznej i zewnętrznej,  sieci komputerowej wewnętrznej i zewnętrznej Zamawiającego i podmiotów wymienionych w Umowie oraz podmiotów , które razem z Zamawiającym będą realizować Projekt i eksploatować produkty Projektu,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

  - w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt 3 – kopiowanie, kserowanie, sporządzanie dodruków, reemitowanie, a także publiczne wykonanie, udostępnianie, wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie wykonawcom, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym również w Internecie,

- Przeniesienia autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia IK,
o którym mowa w § 9 Umowy. IK nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentów na każdym odrębnym polu eksploatacji, a także za przeniesienie na Zamawiającego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Równocześnie z przeniesieniem praw autorskich IK przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy Dokumentów, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.

- IK nie może zastrzec patentem, zakiem towarowym Dokumentów, rozwiązań czy sformułowań oraz „know-how” powstałych w wyniku wykonania Umowy.

- W przypadku wystąpienia z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich zarówno osobistych jak i majątkowych przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez IK, IK:

  - przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

  - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym w tym koszty pomocy prawnej dla Zamawiającego;

  - poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem uzasadnionych roszczeń podmiotów związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób występujących z roszczeniami.

- Zamawiający oświadcza, iż przysługują mu, w niezbędnym zakresie, autorskie prawa majątkowe do wszelkich Dokumentów i innych materiałów przekazanych IK w zawiązku z realizacją Umowy i upoważnia IK do wykorzystania ich wyłącznie dla wykonania Umowy.

§ 9

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Podstawą określenia wynagrodzenia IK jest cena wskazana w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy IK otrzyma wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto ………………….. zł

(słownie……………………………………………………………………………..)

podatek VAT …..% ……………...zł

wartość brutto ……………………zł

(słownie: …………………………………………………………………………...)

- Płatności częściowe o łącznej wysokości do 90 % całkowitego wynagrodzenia IK określonego w ust. 3, zostaną zapłacone IK na podstawie faktur częściowych w ratach miesięcznych, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Raty wynagrodzenia będą zgodne z harmonogramem. W terminie 7 dni od podpisania umowy IK przedłoży Zamawiającemu harmonogram do akceptacji, a ten dokona jego korekty lub akceptacji
w terminie 5 dni roboczych licząc od daty jego otrzymania. Do momentu akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego, IK nie jest uprawniony do wystawiania jakichkolwiek faktur za świadczone usługi.

- Wynagrodzenie IK obejmuje wszystkie wydatki IK niezbędne do należytego wykonania Umowy, wydatki te IK pokrywa we własnym zakresie i nie podlegają one zwrotowi. Wynagrodzenie IK jest wynagrodzeniem ryczałtowym – w ramach umówionego wynagrodzenia IK zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niezbędne dla należytego wykonania Umowy.

- Wydłużenie okresu realizacji usługi ponad czas trwania określony w umowie, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji nadzorowanego Kontraktu lub skrócenie okresu wykonywania usługi spowodowane wcześniejszym wykonaniem Kontraktu oraz zwiększenie lub zmniejszenie wartości robót, dostaw i usług, których wykonanie będzie niezbędne do realizacji Zadania, nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia. Natomiast ulegnie zmianie harmonogram, na podstawie którego dokonywane będą częściowe płatności.

- Wraz z fakturami IK zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu:

1) uprzednio zatwierdzonego przez Zamawiającego raportu miesięcznego/końcowego.

    - pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty należnego mu wynagrodzenia przez IK.

- Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………….

- Zapłata dokonana na rachunek bankowy zawarty w ust. 7 skutkuje wykonaniem zobowiązania Zamawiającego wobec IK.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

- Rozliczenia związane z realizacją Umowy będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Ze względu na dofinansowanie przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej IK zobowiązany jest:

  - zapewnić Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej programem operacyjnym, z którego pochodzi dofinansowanie, a także wszelkim organom inspekcji i kontroli, krajowym i wspólnotowym, dostęp do wszelkich dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach zawartej Umowy,

  - w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia, do przygotowywania Zamawiającemu, w wyznaczonym przez niego terminie do 7 dni, danych i informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i rozliczania Umowy.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia IK w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), na warunkach określonych w § 17 ust. 9.

- IK nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Podwykonawcy

- Inżynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, za których ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

- Skierowanie do wykonania przedmiotu umowy podwykonawców innych niż wskazani w ofercie musi być uzasadnione przez Inżyniera Kontraktu na piśmie i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego.

- Wniosek Inżyniera Kontraktu o akceptację podwykonawcy powinien zawierać zakres rzeczowy zamówienia, którego wykonanie Inżynier Kontraktu zamierza powierzyć podwykonawcy (zgodnie z treścią oferty Inżyniera Kontraktu) wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania oraz określeniem wartości wynagrodzenia dla podwykonawcy za powierzony zakres usługi.

- Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o swojej decyzji w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku, z podaniem uzasadnienia, w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Świadczenie usług przez podwykonawców nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Inżyniera Kontraktu.

- IK zobowiązany jest nabyć od podwykonawców majątkowe prawa autorskie, jeżeli przy wykonywaniu ich czynności miałyby powstać utwory w rozumieniu prawa autorskiego
i przekazać je Zamawiającemu na zasadach określonych w § 8 Umowy, w ramach wynagrodzenia IK, o którym mowa w § 9 Umowy.

§ 11

Konsorcjum

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy oraz za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera w osobie: …………………………….. i udzielają mu pełnomocnictwa do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę – w zakresie stosunków prawnych wynikłych z Umowy.

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie występował jako konsorcjum paragraf nie ma zastosowania.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, co dotyczy w szczególności przypadku cofnięcia lub wstrzymania bądź ograniczenia dofinansowania – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, IK nie służy wówczas roszczenie odszkodowawcze.

- W przypadku zawinionego przez IK uchybienia któremukolwiek z terminów wiążących IK zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem przypadku określonego w ust. 3, Zamawiający może wyznaczyć IK odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony od umowy odstąpić i dochodzić kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy z winy IK
w § 13 ust. 1 pkt 6.

- Na wypadek niewykonania przez IK obowiązku usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy, Zamawiający uprawniony jest, w razie zwłoki IK, odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i dochodzić kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy z winy IK w § 13 ust. 1 pkt 6.

- Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy na wypadek niewykonania przez IK zobowiązania do usunięcia istotnego naruszenia umowy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń. Zamawiający może wówczas, w razie zwłoki IK, odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na zasadach wyżej określonych w ciągu całego okresu obowiązywania Umowy. Za istotne naruszenie Umowy Strony uznają w szczególności:

1)zaniedbywanie przez IK wykonywania obowiązków wynikających z Umowy i OPZ;

2)wykonywanie Umowy przez Personel nie spełniający wymogów określonych
w Umowie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy z winy IK zastrzeżonej w § 13 ust. 1 pkt 6.

- Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące Zamawiającemu może zostać ograniczone według jego wyboru do całości lub części niespełnionego przez IK świadczenia.

- W razie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, IK nie służy roszczenie odszkodowawcze. IK może żądać wyłącznie odpowiedniego wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.

- IK może rozwiązać Umowę na piśmie wyłącznie, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce
z zapłatą IK należnego mu wynagrodzenia przez okres 30 (trzydzieści) dni od dnia upływu terminu płatności.

- IK zobowiązuje się do niewykonywania prawa do odstąpienia od Umowy z powodu innego niż wskazany ust. 8, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego wskazanego w § 9 ust. 1.

§ 13

Kary umowne

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, jeżeli IK nie wykona lub opóźni wykonanie działań z zakresu usługi objętej przedmiotem umowy, w szczególności za:

1) zwłokę w przekazywaniu przez IK raportu otwarcia, raportów miesięcznych, raportów technicznych, innego wymaganego przez Zamawiającego raportu lub sprawozdania oraz faktur wykonawcy robót, z przyczyn zależnych od IK – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ich wykonania,

    - zwłokę w przekazaniu przez IK raportu końcowego, w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu jego wykonania,

    - zwłokę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w oparciu o OPZ i Ofertę IK, dla podjęcia pracy przez osobę wchodzącą w skład Personelu IK, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu,

    - za nieobecność uprawnionego przedstawiciela IK na budowie, naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym IK w trybie przewidzianym umową lub obecność była wymagana umową bez konieczności uprzedniego informowania – w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za brak zapłaty lub brak zapłaty w terminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, z usług którego IK korzysta przy realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność IK, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 9 ust. 3 umowy.

  - Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy, Zamawiający po powiadomieniu Inżyniera Kontraktu może odstąpić od umowy. Odstąpienie takie będzie przez strony umowy interpretowane, jako odstąpienie od umowy z winy IK.

- Zamawiający zapłaci IK karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 3 . Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn o których mowa w § 12 ust. 1 umowy.

- Zwłoka w zapłacie faktury - odsetki ustawowe za opóźnienia płatności.

- Naliczone kary za zwłokę nie mogą przekroczyć łącznie 40 % wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary przez IK może potrącić należną mu karę z umownych należności IK, na co IK wyraża zgodę.

- W przypadku stwierdzenia wad i/lub nieprawidłowości związanych z pełnieniem funkcji IK, wykazanych przez zewnętrzne instytucje kontrolujące, IK zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem powierzenia tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko IK.

- Wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego lub roszczenia wykonawcy robót budowlanych wobec Zamawiającego powstałe w wyniku nienależytego wykonania umowy przez IK obciążają IK.

§ 14

Rękojmia

- Odpowiedzialność Inżyniera Kontaktu z tytułu rękojmi ustala się na okres 3 lat od zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego i ostatniego protokołu odbioru w ramach Umowy.

- W ramach rękojmi m.in. IK:

  - 1) dokona korekty i uzupełnień Dokumentów wynikających z uwag wniesionych przez Zamawiającego – w terminie 5 dni od wezwania IK przez Zamawiającego w tym przedmiocie;

  - 2) będzie czynnie uczestniczyć, poprzez doradztwo na rzecz Zamawiającego i składanie wyjaśnień, w kontrolach przeprowadzanych przez podmioty uprawnione do kontroli Projektu oraz będzie dokonywać niezbędnych korekt Dokumentów, które były składane do Zamawiającego, w tym końcowego rozliczenia Kontraktu. Korekt i uzupełnień Dokumentów wynikających z uwag wniesionych przez podmioty do tego uprawnione IK dokona w terminie do 5 dni od wezwania Zamawiającego w tym przedmiocie.

§ 15

Poufność

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Zamawiający uznaje Umowę oraz usługi w ramach niej świadczone za usługi o najwyższym stopniu zaufania. IK zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób prawidłowy, bezstronny, profesjonalny i zgodny z przepisami obowiązującego prawa, jak również z najwyższym stopniem staranności, wynikającym z zawodowego charakteru świadczonych usług. Utrata zaufania niezbędnego do wykonania Umowy przez IK, stanowi ważny powód uzasadniający odstąpienie od mowy przez Zamawiającego z winy IK i dochodzenia kary zastrzeżonej w § 13 ust. 1 pkt 6. Za utratę zaufania niezbędnego do świadczenia usług wynikających z Umowy uznaje się w szczególności:

  - zaistnienie bądź uprawdopodobnione podejrzenie zaistnienia jakiegokolwiek powiązania osobowego lub kapitałowego z generalnymi wykonawcami Kontraktu nadzorowanego przez IK;

  - doprowadzenie do jakiejkolwiek innej sytuacji prawnej lub faktycznej, która budzi lub może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności działania IK.

- Przez informację poufną Strony rozumieją również każdą informację uzyskaną od drugiej strony w trakcie spotkań, negocjacji oraz wszelkich innych formach współpracy.

- IK bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, nie może ujawniać komukolwiek jakichkolwiek wiadomości i informacji, które będą traktowane przez IK bezterminowo i bezwarunkowo jako ściśle poufne w szczególności: informacje finansowe, prawne, techniczne, „know-how”, organizacyjne oraz związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez IK w związku z realizacją Umowy.

- Wszelkie informacje i Dokumenty mające charakter poufny mogą być wykorzystane przez IK tylko w celu wykonania Umowy i nie można ich udostępniać komukolwiek bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych IK przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek sprawdzić u Zamawiającego czy podlegają ochronie określonej w niniejszym paragrafie.

- IK oraz jego Personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno IK, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego Personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

- Wszystkie Dokumenty nabyte, zebrane lub przygotowane przez IK w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, IK przekaże wszystkie takie Dokumenty Zamawiającemu. IK może zatrzymać kopie Dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przekazywanie jakichkolwiek informacji do środków masowego przekazu w sprawach dotyczących niniejszej Umowy dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i tylko w zakresie i treści przez Zamawiającego zaakceptowanej.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wniesione przez IK zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi: ………   słownie złotych: …………………………... (10 % wartości umowy brutto).

- Zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej powinno zachować ciągłość, tj. IK zobowiązany jest do przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia do momentu zatwierdzenia Raportu Końcowego.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wybranemu
w postępowaniu IK w następujący sposób:

  - 70% (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Kontraktu i ostatniego protokołu odbioru w ramach Umowy,

  - 30% (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 17

Zmiany Umowy

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, chyba że umowa przewiduje inaczej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru IK, w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) Zmiana terminu realizacji Umowy:

a) spowodowana przesunięciem terminu realizacji Kontraktu;

b) będąca następstwem działania organów administracji, a w szczególności spowodowana:

- przekroczeniem przez te organy, zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmową przez te organy wymaganej, decyzji, zezwolenia czy uzgodnienia w wyniku stwierdzonych błędów w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.

- wskutek zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu wykonania umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Taka zmiana terminu umowy może nastąpić tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w drodze pisemnego aneksu do umowy,

  - z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zadania np. klęski, żywiołowe, strajki itp. W razie wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

  - z powodu zmiany przepisów i wymagań IZ RPO WM lub KE wprowadzonych w życie po podpisaniu Umowy, w wyniku których zmianie podlegałby termin i zasady rozliczenia Projektu,

  - z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

  - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,

  - wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej),

  - przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub innych właściwych przepisach.

    - zmiana osób, będących Personelem na inne o kompetencjach równoważnych lub wyższych jak osób wskazanych w ofercie IK w postępowaniu przetargowym, która może być dokonana na warunkach określonych w OPZ. Zmiana Personelu  wymaga tylko pisemnych oświadczeń Stron i nie rodzi roszczeń IK o zmianę ustalonego w Umowie  wynagrodzenia IK.

  - Wydłużenie termu realizacji Umowy spowodowane okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 nie jest podstawą zmiany wynagrodzenia IK.

  - Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez IK lub Zamawiającego w formie pisemnych wniosków kierowanych do drugiej Strony, z zastrzeżeniem procedury przewidzianej dla zmiany Personelu w ust. 2 pkt 2 powyżej.

- Wymienione w ust. 2 postanowienia stanowią katalog zmian, które można wprowadzić, jednakże nie są one zobowiązaniem Zamawiającego do wyrażenia zgody na zmianę.

- Nie stanowią zmiany Umowy:

    - zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych w § 6 lub § 11,

    - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, np. zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp.

  - aktualizacja Dokumentów, o których mowa w umowie, z zachowaniem wymogu akceptacji przez Zamawiającego, jeżeli tak stanowi Umowa.

- Zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 dokonywane są na podstawie pisemnego oświadczenia IK z zachowaniem wymaganych zatwierdzeń przez Zamawiającego, jeżeli zapisy Umowy tak stanowią. Zmiany w Dokumentach, o których mowa w ust. 6 pkt 3, dokonywane są w formie aktualizacji istniejących Dokumentów, pod warunkiem, że nie powodują zmiany terminu zakończenia realizacji Kontraktu i Projektu.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności, zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy następuje tylko o taką ilość dni, jaką wynosi rzeczywisty czas trwania tej okoliczności.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującej na dzień zawarcia Umowy. Wynagrodzenie IK ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez IK zakresu Usług, ani do zmiany sposobu ich wykonania.

- Zamawiający i IK podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych pomiędzy nimi w związku ze stosunkami prawnymi wynikającymi z Umowy w drodze bezpośrednich negocjacji. W braku porozumienia, sprawy sporne rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880, ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje IK, a dwa Zamawiający.

Zamawiający:                                                                            Wykonawca:

………………………………..                                                   ....………………………...

Załączniki do umowy:

1. OPZ

2. Oferta Wykonawcy

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” w ramach projektu pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Miasta Ostrołęki”.

Opis i PFU dla  zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” zamieszczone są na stronie:

https://bip.um.ostroleka.pl/przetarg/4963/kpz-271-27-2018

Wykaz skrótów i terminów oraz ich objaśnienia:

- Zamawiający – Miasto Ostrołęka

- MZK – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

- IZ RPO WM – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- Projekt – nazwa projektu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Miasta Ostrołęki” realizowanego z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwoju mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu).

- Zadanie – zadanie pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu inteligentnego systemu transportowego uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” realizowane w ramach Projektu.

- Umowa o dofinansowanie – Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 7.02.2018 r. nr RPMA.04.03.01-14-8111/17-00 określająca warunki, na jakich zostanie dokonane dofinansowanie wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację Projektu.

- Wykonawca – podmiot, któremu udzielono zamówienia publicznego w ramach Zadania.

- IK – Inżynier Kontraktu – Wykonawca realizujący usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu inteligentnego systemu transportowego uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”.

- Personel – pracownicy i inne osoby, którymi IK posługuje się w wykonywaniu Umowy, podwykonawcy, którym IK powierza wykonanie części obowiązków wynikających z Umowy.

- Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i IK - Umowa i jej załączniki stanowią integralną całość.

- OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

- Dokument – każde dowolne opracowanie będące efektem realizacji Umowy,
a w szczególności stanowiące koncepcje rozwiązania technicznego lub prawnego, dokumentację techniczną, dokumentację projektową, projekt umowy, wzór opracowania, inne projekty, opinie, analizy, stanowiska, specyfikacje, mapy, rozliczenia, raporty, sprawozdania, wnioski o płatność i inne wymagane Umową, przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wytycznymi IZ RPO WSL oraz Unii Europejskiej (dalej UE) sporządzone lub dostarczone przez IK.

- Kontrakt – umowa na dostawy i związane z nimi usługi i roboty budowlane dotycząca zadania pt. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu inteligentnego systemu transportowego uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” .

- ITS – Inteligentne Systemy Transportowe.

- Pzp – należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dzień roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest ustawowo wolny od pracy.

- Użyte w treści OPZ lub umowy słowa „przygotować, sporządzić, przedstawić”, które dotyczą w szczególności Dokumentów, należy rozumieć jako przygotowanie i przedstawienie oraz przekazanie Zamawiającemu co najmniej po jednym egzemplarzu Dokumentu w formie papierowej i elektronicznej w formacie zgodnym z Microsoft Office doc., pliku cyfrowym w formacie .dxf układ geodezyjny 1965 strefa 5 i dodatkowo w formacie zgodnym z Adobe Reader, chyba że treść OPZ lub umowy stanowią inaczej.

- Przez prawidłową realizację Umowy i/lub Kontraktu należy rozumieć jego/ich realizację zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu i Umowie oraz Kontrakcie, w szczególności realizację w określonych: terminie, budżecie i jakości.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – koordynatora dla zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieści Ostrołęka” w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Miasta Ostrołęki”.

      - Zakres usługi

Usługa obejmuje:

    - współpracę z Zamawiającym i Wykonawcami podczas opracowywania dokumentacji projektowej dla Kontraktu i weryfikację tej dokumentacji,

    - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacja Kontraktu,

    - wsparcie Zamawiającego w wypełnieniu przez niego obowiązków sprawozdawczych (w tym wynikających z procedur UE – Umowy o dofinansowanie).

  - Cel zamówienia

Zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji Kontraktu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez sprawny i skuteczny nadzór i koordynację wszystkich czynności związanych z Kontraktem (w tym nadzór nad projektowaniem, dostawami, usługami i robotami budowlanymi zgodny z obowiązującym polskim prawem, w tym prawem budowlanym).

  - Zakres rzeczowy Kontraktu

Obejmuje zaprojektowanie, dostawę, instalacje i wdrożenie systemu ITS na podstawie PFU i oraz uzgodnień z inwestorem, w szczególności następujących elementów:

    - budowa sieci światłowodowej wraz z podsystemem łączności,

    - uruchomienie podsystemu sterowania ruchem z priorytetem dla transportu zbiorowego wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnych,

    - uruchomienie platformy Akwizycji, Dystrybucji i Analizy Danych (PADAN),

    - uruchomienie podsystemu monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach,

    - uruchomienie Centrum Sterowania Ruchem,

    - uruchomienie systemu sterowania ruchem wraz z podsystemami ITS,

    - uruchomienie aplikacji centralnej Systemu,

    - uruchomienie podsystemu nadzoru nad infrastrukturą,

    - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej  w tym m.in.:

      - dokumentacji technicznej

      - dokumentacji elektrycznej

      - projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego wymagane oznakowanie
i programy pracy sygnalizacji

      - projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizowanych prac budowlanych

      - dokumentacji nie wymienionej wyżej, a niezbędnej do prawidłowej realizacji kontraktu

    - uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń,

    - dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu i ich uruchomienie oraz instalację dedykowanego oprogramowania,

    - wykonanie robót instalacyjno-montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację,

    - wykonanie kalibracji uruchomieniowej systemu oraz testu sprawdzającego potwierdzającego dokładność pomiarową,

    - przekazanie Zamawiającemu gotowych do użytkowania obiektów wraz
z dokumentacja powykonawczą,

    - przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi systemu oraz szkoleń
z zakresu utrzymania urządzeń w sprawności technicznej,

    - przygotowanie przez Wykonawcę w ramach przygotowanej oferty opisu technicznego wszystkich elementów systemu.

- Opis zakresu usługi Inżyniera Kontraktu

            - Obowiązki ogólne w zakresie zarządzania i nadzoru:

    - IK będzie działał w zakresie, przypisanych mu przez Zamawiającego, obowiązków i uprawnień określonych w OPZ, a wynikających z aktualnych przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz aktów prawnych i wytycznych regulujących wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej oraz Umowy o dofinansowanie Projektu.

    - IK odpowiedzialny będzie za nadzór nad prawidłową realizacją Kontraktu, w tym w zakresie osiągania zakładanych wskaźników produktu (określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu) oraz właściwego rozliczania Kontraktu (w tym w ramach Projektu) i cyklicznego raportowania Zamawiającemu.

    - IK zobowiązany będzie monitorować postępy i stan realizacji Kontraktu, w zakresie ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zatwierdzonymi przez Zamawiającego Programami prac (dostaw/usług/robót budowlanych)/ Harmonogramami rzeczowo finansowymi, Ofertą Wykonawcy, Umową o dofinansowanie Projektu oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W tym także identyfikować na bieżąco potencjalne ryzyka, zagrożenia i obszary problemowe oraz podejmować (opracowywać i rekomendować Zamawiającemu) odpowiednie środki zaradcze, a także informować Zamawiającego w przypadku zaistnienia przeszkód i zakłóceń w realizacji Kontraktu, które mogą spowodować istotne opóźnienie lub mieć inne niekorzystne konsekwencje, w szczególności skutkować brakiem prawidłowej realizacji Kontraktu.

    - IK zobowiązany będzie wspierać Zamawiającego w zarządzaniu ryzykiem i zmianą
w Kontrakcie. W związku z tym utworzy rejestr ryzyka i będzie go na bieżąco aktualizował (co najmniej raz na miesiąc i po każdej materializacji ryzyka).

    - Wszelkie wnioski formułowane przez IK dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi
i jednoznacznymi zaleceniami, (co nie ogranicza możliwości formułowania zaleceń wariantowych
i warunkowych).

    - IK będzie zobowiązany świadczyć doradztwo we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Kontraktu (w tym w zakresie wszystkich czynności technicznych, administracyjnych/organizacyjnych i finansowych), w zgodzie z obowiązującymi przepisami (w tym: finansowo-księgowymi oraz podatkowymi). W tym zakresie IK zobowiązany będzie przygotowywać opinie, analizy jak również opracowywać pisma, wnioski, uzasadnienia i inne rodzaje wystąpień.

    - IK zobowiązany będzie aktywnie wspierać Zamawiającego, poprzez swój Personel, w ewentualnych sporach z Wykonawcą. Wsparcie to polegało będzie w szczególności na sporządzaniu eksperckich opinii branżowych i udzielaniu wyjaśnień stronom i rozjemcom sporów.

    - IK zobowiązany będzie pisemnie informować Zamawiającego o opracowanych analizach, opiniach prawnych i innych dokumentach wykonanych dla IK (na jego zlecenie), a związanych z prawidłową realizacją Kontraktu. Na pisemne żądanie Zamawiającego IK udostępni Zamawiającemu materiały (w formie papierowej i elektronicznej w formacie zgodnym z Microsoft Office doc., pliku cyfrowym
w formacie .dxf dodatkowo w formacie zgodnym z Adobe Reader), o których mowa wyżej, z prawem ich wykorzystywania przez Zamawiającego dla celów prawidłowej realizacji Kontraktu i Projektu. Udostępnienie takie będzie musiało nastąpić każdorazowo w czasie nieprzekraczającym do 2 dni roboczych od wystosowania żądania przez Zamawiającego.

Personel IK

    - IK skieruje do wykonania Umowy co najmniej Personel wskazany w Ofercie, dla którego Zamawiający przewidział obowiązki nie mniejsze niż wskazane w poniższej Tabeli 1. Niniejsze wymagania kadrowe należy traktować jako minimalne, a IK powinien zapewnić obsługę Kontraktu zgodnie z wymogami prawa budowlanego i obowiązujących przepisów.

Tabela 1. Obowiązki Personelu

| lp. | Funkcja/specjalność kluczowego Personelu | Minimalne obowiązki dla kluczowego Personelu oczekiwane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inżynier Kontraktu (kierownik zespołu) | Bezpośredni kontakt i współpraca z Zamawiającym. Koordynacja realizacji Kontraktu (w tym zapewnienie prawidłowego nadzoru przez Personel IK). Bieżące zapewnienie doradztwa w obszarach związanych z przygotowaniem i realizacją Kontraktu. Bieżąca kontrola postępu prac w celu utrzymania zgodności Kontraktu z założonymi harmonogramami. Bieżące wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu ryzykiem i zmianą w Kontrakcie, w tym utworzenie i prowadzenie rejestru ryzyka oraz wypracowywanie działań zaradczych i naprawczych, a także przedstawianie ich do zatwierdzenia przez właściwy poziom decyzyjny po stronie Zamawiającego. Monitorowanie i raportowanie odchyleń i wyników przeprowadzonych przeglądów ze stanu realizacji Kontraktu, w tym zachowania założonych terminów, budżetu i jakości. Zapewnienie prawidłowej komunikacji (porozumiewania się i współpracy) pomiędzy Stronami uczestniczącymi w realizacji Kontraktu, umożliwiającej terminowe przekazywanie wymaganych dokumentów, rzetelnej informacji dotyczącej stanu Kontraktu, zagrożeń, zmian. Nadzorowanie opracowania przez Personel IK i przekazywanie w odpowiednim terminie i na wysokim poziomie merytorycznym dokumentów wymaganych Umową. Organizowanie cyklicznych (przynajmniej dwa w miesiącu) narad dotyczących realizacji Kontraktu, a także przewodniczenie im. W ramach promocji zadania inwestycyjnego Inżynier zobowiązany będzie w ramach potrzeby do : bieżącego przygotowania dokumentacji fotograficznej budowy oraz danych dla celów informacyjnych, komunikatów w wersji elektronicznej dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji, oznaczania wszystkich dokumentów w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia zgodnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przygotowywanie informacji do środków masowego przekazu i przekazywanie jej Zamawiającemu (Rzecznikowi Prasowemu), Wypełnianie innych niewymienionych wyżej obowiązków, które wynikają z zapisów OPZ i Umowy. |
| 2. | Inspektor ds. telekomunikacji i sieciowych urządzeń aktywnych oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych | Bezpośredni nadzór nad dostawami i realizacją usług dotyczących telekomunikacji oraz sieciowych urządzeń aktywnych i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych / telekomunikacyjnych. Weryfikacja koncepcji i dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii. |
| 3. | Inspektor ds. ogólnobudowlanych | Bezpośredni nadzór nad procesem projektowania i realizacji dostaw i usług w powiązaniu z robotami budowlanymi. Weryfikacja koncepcji i dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii. |
| 4. | Inspektor ds. elektrycznych | Bezpośredni nadzór nad procesem projektowania i realizacji robót elektrycznych. Weryfikacja koncepcji i dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii. |
| 5. | Inspektor ds. inżynierii ruchu drogowego | Bezpośredni nadzór nad procesem projektowania i realizacją w zakresie inżynierii ruchu drogowego. Weryfikacja koncepcji i dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii. |
| 6. | Specjalista ds. systemów informatycznych i integracji oprogramowania | Bezpośredni nadzór nad procesami projektowymi i realizacją systemów i urządzeń informatycznych ITS |
| 7. | Specjalista ds. monitoringu wizyjnego | Bezpośredni nadzór nad procesami projektowymi i realizacja systemów i urządzeń związanych z monitoringiem wykorzystywanym przez ITS |

    - Wymagania – doświadczenie \wykształcenie \uprawnienia budowlane osób/personelu wymienionego w tabeli nr 1 w pkt 9.

      - Inżynier Kontraktu (kierownik zespołu) – wymagania:

        - wykształcenie wyższe

        - doświadczenie na stanowisku kierowniczym w zarządzaniu lub nadzorowaniu
co najmniej jednego zamówienia zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu Odbioru) w obszarze systemów ITS obejmującego swym zakresem wdrożenie systemu zarządzania ruchem drogowym  ( w tym dostawy i instalacji min. 30 urządzeń rozproszonych: sygnalizacji świetlnych, kamer ANPR  lub CCTV);

      - Inspektor ds. telekomunikacyjnych i sieciowych urządzeń aktywnych
oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

        - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

        - doświadczenie jako inspektor nadzoru lub kierownik robót lub kierownik budowy na co najmniej jednym zamówieniu związanym z wykonywaniem lub przebudową  sieci telekomunikacyjnej o długości minimum 500 m,

        - doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych  - realizował lub nadzorował co najmniej jedna inwestycje obejmującą systemy bezpieczeństwa w zakresie łączności radiowej (bezprzewodowej)

      - Inspektor ds. ogólnobudowlanych

        - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- nie mniej niż 3 letnie doświadczenie (od daty uzyskania uprawnień) zdobyte na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru przy realizacji zadań w skład których wchodziły m.in. budowa/montaż masztów sygnalizacji świetlnych

      - Inspektor ds. elektrycznych

        - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

      - co najmniej 3 letnie doświadczenie (od daty uzyskania uprawnień) zdobyte na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych  lub inspektora nadzoru przy realizacji zadań w skład których wchodziła budowa, rozbudowa lub przebudowa linii energetycznych

      - Inspektor ds. inżynierii ruchu drogowego

        - wykształcenie wyższe techniczne

        - posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie związane z projektowaniem sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych i stało czasowych

        - brał udział w co najmniej jednym projekcie stosującym technologię ITS

      - Specjalista ds. systemów informatycznych i integracji oprogramowania

        - wykształcenie wyższe techniczne

        - posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i nadzorze wykonanie systemów informatycznych oraz w integracji elementów układów sterowania ruchem drogowym zarówno w zakresie sprzętowym jak i programowym.

        - brał udział w zadaniach obejmujących tworzenie architektury systemu sterowania
i monitorowania ruchu drogowego

      - Specjalista ds. monitoringu wizyjnego

        - wykształcenie wyższe techniczne

        - doświadczenie w projektowaniu lub realizacji lub nadzorowaniu systemów monitoringu wizyjnego,

- pełnił funkcję inspektora nadzoru w co najmniej  jednym zadaniu polegającym na instalacji systemu monitoringu wizyjnego w co najmniej 20 punktach kamerowych, z centrum oglądowym i komputerową archiwizacją materiałów

UWAGA

Jeżeli przy pozycji personelu nie ma podanej ilości osób należy rozumieć, że Zamawiający dla danej pozycji wymaga co najmniej 1 osoby.

    - IK odbierze od wszystkich osób fizycznych, które skieruje do wykonania Umowy, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oświadczenia te IK będzie przechowywał i udostępniał na każde żądanie Zamawiającego.

    - Każdorazowo, gdy zachodzi konieczność zmiany (w tym zastępstwo) którejkolwiek z osób Personelu IK, proponowana osoba musi posiadać wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o przedmiotowym zamówieniu lub wyższe.

    - IK nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu wskazanego w Ofercie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 5 dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 10 dni roboczych. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody, w szczególności w sytuacji, gdy proponowany nowy Personel nie spełnia wymagań postawionych w ogłoszeniu o przedmiotowym zamówieniu.

    - IK musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo, akceptowane w terminie 5 dni roboczych przez Zamawiającego, w następujących przypadkach:

      - śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu,

      - jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu z innych przyczyn, niż wymienione powyżej, niezależnych od IK.

    - Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z OPZ i Umowy lub wykonuje je nienależycie, szczególnie jeżeli jej postępowanie może zagrozić prawidłowej realizacji Kontraktu i Projektu.

    - IK zobowiązany jest zmienić osobę wskazaną przez Zamawiającego w terminie podanym we wniosku ale nie dłuższym niż 5 dni roboczych, przy czym nowa osoba musi być zaakceptowana przez Zamawiającego

    - Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania obowiązków nałożonych w OPZ
i Umowie spowodowane brakiem odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z winy IK i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów ustalonych w Umowie.

    - IK zorganizuje pracę swojego Personelu tak, aby zachować ciągłość (stały nadzór
i wsparcie Zamawiającego w sprawozdawczości i rozliczeniach) realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy, w tym zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swojego Personelu (w szczególności: Inżynier Kontraktu (Kierownika zespołu) i branżowych inspektorów nadzoru inwestycyjnego) do godzin pracy Wykonawcy i Zamawiającego, w ramach ogólnie obowiązujących przepisów Prawa Pracy.

Zarządzanie Kontraktem

    - IK odpowiedzialny będzie za prowadzenie działań związanych z zarządzaniem Kontraktem minimum w zakresie:

      - przekazywania Zamawiającemu, w oparciu o harmonogramy realizacji informacji niezbędnych do aktualizowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu,

      - monitorowania i potwierdzania poprawności wydatków poniesionych
w ramach Kontraktu, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi, w tym:

- analizy stopnia zaawansowania realizacji Kontraktu wraz z potwierdzeniem zasadności płatności dla Wykonawcy, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,

- weryfikacji kosztorysów w zakresie ich zgodności z dokumentacją techniczną,

- kontroli prawidłowości wystawianych faktur pod względem merytorycznym
i rachunkowym na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą, bez prawa ich odbioru,

- kalkulacji ewentualnych kar umownych dla Wykonawcy i przekazywanie informacji o jej wynikach Zamawiającemu,

- sporządzenia rozliczeń końcowych i dokonania ich uzgodnień z Wykonawcą, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, w terminie do 5 dni od daty odbioru końcowego Kontraktu.

      - sporządzania raportów, sprawozdań na warunkach określonych w rozdziale  II pkt. 3 OPZ (Obowiązki w zakresie komunikacji i raportowania ppkt Raportowanie),

      - wsparcia (poprzez doradztwo i raportowanie stanu realizacji Kontraktu,
w zakresie technicznym i finansowym) Zamawiającego w przygotowaniu
i ewentualnych korektach wniosków o płatność, na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 1 dnia roboczego od wystosowania żądania przez Zamawiającego,

      - wsparcia Zamawiającego (poprzez doradztwo i raportowanie stanu realizacji Kontraktu, w zakresie technicznym i finansowym) w końcowym rozliczeniu Kontraktu oraz przygotowaniu i ewentualnych korektach wniosku o płatność końcową oraz wymaganych załączników, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zakończenia i odbioru końcowego Zadania (czy też w innym terminie umożliwiającym spełnienie warunków dotyczących rozliczeń zgodnie z zapisami umowy o dofinansowane Projektu). Jeżeli wniosek ten będzie przygotowywany przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy, IK udzieli przedmiotowego wsparcia w ramach obowiązków wynikających z Umowy w powyżej określonych okolicznościach i terminie,

      - sporządzenia i przekazania do zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego po zakończeniu Kontraktu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale II pkt. 3 OPZ (Obowiązki w zakresie komunikacji i raportowania pkt Raportowanie),

      - przedstawianie na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji
i wyjaśnień związanych z realizacją Kontraktu w wyznaczonym przez niego terminie, na warunkach określonych w rozdziale II pkt 3 OPZ (Obowiązki
w zakresie komunikacji i raportowania pkt. Raportowanie),

      - przygotowanie danych rzeczowo-finansowych niezbędnych do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentów majątkowych (przekazania/przyjęcia
i innych dokumentów księgowych obowiązujących u Zamawiającego),

    - IK zobowiązany będzie do rozliczenia Kontraktu w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez jedną z ich Stron (Zamawiający lub Wykonawca).

Nadzór Inwestycyjny

    - W ramach Umowy IK zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem.

    - IK poprzez Personel zobowiązany będzie pełnić wszelkie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze specyfikacji Kontraktu i innych dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem Projektu, w sposób zapewniający co najmniej dobrą jakość wykonawstwa, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót.

    - W ramach pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego IK zobowiązany będzie do monitorowania jakości robót i materiałów budowlanych, w tym jeżeli okaże się to konieczne poprzez wykonanie badań kontrolnych pomiarowych i laboratoryjnych.

    - W ramach potrzeby do obowiązków IK należeć będzie przygotowanie kompletu dokumentów do zgłoszenia przez Zamawiającego rozpoczęcia robót.

2. Obowiązki szczegółowe w ramach nadzoru nad realizacją Kontraktu

    - W ramach nadzoru nad realizacją Kontraktu do IK należeć będzie doradztwo techniczne w tym analiza i weryfikacja:

      - dostępnej dokumentacji oraz jej wzajemnej zgodności, kompletności oraz zgodności ze stanem istniejącym na etapie poprzedzającym realizację Kontraktu,

      - dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu,
a w szczególności:

- dokumentacji projektowej,

- instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej,

- dokumentacji szkoleniowej,

- wszelkich certyfikatów, licencji, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, tytułów własności sprzętu itp., wraz z formułowaniem zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności,

- dokumentacji powykonawczej,

      - przygotowanie uwag, opinii i rekomendacji w zakresie:

- analizy wymagań,

- architektury systemów ITS,

- stosowanych technologii i rozwiązań technicznych,

- systemów przetwarzania obrazu,

- projektów umów z podwykonawcami robót i dostaw,

      - udział w naradach i spotkaniach roboczych z Wykonawcą.

    - W ramach nadzoru nad realizacją Kontraktu do IK należeć będzie kontrola ilościowa i jakościowa produktów, udział w testach i odbiorach produktów, w szczególności:

      - udział w opracowywaniu założeń i harmonogramów dostaw,

      - udział w odbiorze ilościowym i jakościowym dostaw, w tym opracowywanie rekomendacji w tym zakresie,

      - udział w opracowaniu założeń i harmonogramu testów,

      - weryfikacja scenariuszy testowych opracowanych przez Wykonawcę,

      - ocena programu szkoleń i programu wdrożenia,

      - ocena i nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewnienia jakości przygotowywanych przez Wykonawcę,

      - udział w testach produktów,

      - nadzór nad dostawą i instalacją urządzeń technicznych,

      - koordynacja prac montażowo-instalacyjnych celem zapewnienia ciągłości pracy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej,

      - weryfikacja opracowanych przez Wykonawcę zasad i regulaminów korzystania
z elementów Systemu, a także procedur awaryjnych dla pracowników Centrum Zarządzania Ruchem wynikających z konieczności utrzymania ciągłości pracy systemu ITS.

    - Obowiązki IK - etap poprzedzający rzeczową realizację Kontraktu:

      - przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji Kontraktu IK zapozna się z dostępną, na danym etapie, dokumentacją,

      - przeprowadzenie inspekcji obszaru wdrożenia w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dostępną na danym etapie dokumentacją,

      - weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu projektowania i realizacji, ze szczególna analizą terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,

      - w terminie 5 dni od daty przedstawienia przez projektantów dokumentacji projektowych, zweryfikowanie dokumentacji oraz wystawienie opinii dot. spełnienia wymagań przedstawionych dla Kontraktu w opinie przedmiocie zamówienia (PFU).

    - Obowiązki IK - etap realizacji Kontraktu:

Realizacja Kontraktu odbywała się będzie w szczególności na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą Systemu ITS, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania przetargowego. Zamawiający przewiduje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą systemu ITS i rozpoczęcie realizacji robót powinno nastąpić w czerwcu 2018 r. Termin zakończenia robót przewiduje się na 6 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą Systemu ITS. Umowa z Wykonawcą (harmonogram stanowiąca załącznik do umowy) określi planowane terminy: przekazania dokumentacji przez Wykonawcę do weryfikacji, planowany termin rozpoczęcia robót, termin ostatecznego odbioru inwestycji.

Główne zadania:

      - realizacja projektu poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / inspektora nadzoru inwestorskiego w taki sposób, aby nie wystąpiły zbędne przerwy
i przestoje w realizacji robót (w tym nadzór nad pracami projektowymi, budowlanymi, dostawami i usługami, montażem/instalacją, uruchomieniem),

      - zarządzanie projektem pod względem finansowym,

      - odbiór inwestycji, na który składa się dokonanie rozliczenia końcowego
i przekazania całości inwestycji Zamawiającemu,

      - uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez nadzór budowlany
i inne organy uprawnione do kontroli, w tym IZ RPO WM oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

IK będzie upoważniony i zobowiązany do:

      - reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem,

      - dostępu do terenu wdrożenia oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do realizacji Kontraktu,

      - przekazania Wykonawcy terenu wdrożenia, wystawienia polecenia rozpoczęcia poszczególnych prac,

      - prowadzenia regularnych inspekcji na terenie wdrożenia ITS w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń
i materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską włącznie ze spisywaniem stosownych protokołów z odbioru robót zanikowych, pomiarowych.

      - kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy
i utrzymania porządku na terenie wdrożenia ITS, w tym bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na każdym etapie uruchomienia poszczególnych elementów Kontraktu,

      - co najmniej raz w miesiącu organizowania narad technicznych (o charakterze rady budowy) na zasadach określonych w rozdziale II pkt 3 OPZ (Obowiązki w zakresie komunikacji i raportowania pkt Komunikacja),

      - monitorowania postępu prac realizacji Kontraktu poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem wdrożenia na każdym jego etapie (od projektu po uruchomienie),

      - wydania opinii w sprawie zastosowania materiałów zamiennych i wykonania robót zamiennych bądź dodatkowych,

      - w terminie do 5 dni roboczych od daty przedstawienia przez projektantów dokumentacji projektowych, zweryfikowanie dokumentacji oraz wystawienie opinii dot. spełnienia wymagań przedstawionych dla Kontraktu w PFU i OPZ,

      - analizowania konieczności zmian, pod względem technicznym i zgodności
z ustawą Pzp, przedstawiania propozycji rozwiązań w związku
z potencjalnymi zmianami oraz wystawiania i wyceny poleceń zmian
w porozumieniu z Zamawiającym,

      - weryfikowania dokumentacji sporządzanych przez Wykonawcę w przypadku uwag o nieprawidłowościach uzasadnionych opinią lub ekspertyzą innych podmiotów zatwierdzających niniejszą dokumentację i przedstawienie problemów w raporcie miesięcznym, za miesiąc w którym się one pojawiły,

      - sprawdzenia wykonanych robót budowlanych i/lub dostaw i/lub usług
i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania poprawek,

      - poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę wad,

      - przygotowania do odbioru częściowego i końcowego prac wdrożeniowych, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze prac wdrożeniowych,

      - obecności IK w trakcie uruchamiania, testowania i wzajemnego dostrajania systemów ITS,

      - sprawowania nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym a także wszystkimi aktami wykonawczymi do tej Ustawy,

      - poświadczenia terminu zakończenia prac wdrożeniowych,

      - wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa prac (zgodnie
z harmonogramem),

IK będzie wypracowywać i rekomendować Zamawiającemu decyzje dotyczące:

      - dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wdrożenia i wykorzystania przy realizacji poszczególnych prac na każdym etapie realizacji Kontraktu (od projektu po uruchomienie),

      - zatwierdzenia i technologii proponowanych przez Wykonawcę,

      - wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu

IK może wnioskować o:

      - wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

      - przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego eksperta,

      - zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

      - zmianę terminu wykonania prac w umowie na realizację Kontraktu.

Odbiory:

a) IK zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych bezzwłocznie nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę lub w innym terminie uzgodnionym z Wykonawcą / Zamawiającym.

      - IK zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbiorów końcowych w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę.

      - IK zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

      - IK zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu rozliczenia końcowego Kontraktu nie później niż w dniu podpisania ostatecznego protokołu odbioru.

      - IK dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez Wykonawcę rozliczenia Kontraktu w terminie 7 dni roboczych od jego dostarczenia.

      - IK zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie wad i usterek w ciągu 3 dni roboczych od daty ich usunięcia

- Obowiązki IK – etap po zakończeniu realizacji Kontraktu

W okresie zgłaszania wad  i bezpośrednio po nim, do IK będzie należało:

      - doradztwo na rzecz Zamawiającego i składanie wyjaśnień, w kontrolach przeprowadzanych przez podmioty uprawnione do kontroli Projektu oraz dokonywania niezbędnych korekt Dokumentów, które były składane, w tym końcowego rozliczenia Kontraktu,

      - finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie realizacji,

      - dokonywanie inspekcji i nadzoru nad niezbędnymi do usunięcia wadami,

      - udział w odbiorze wykonywanych prac związanych z usunięciem wad,

      - wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

      - IK w razie potrzeby będzie, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, poprzez wyjaśnienia i doradztwo techniczne i finansowe czynnie uczestniczył
w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanego w ramach Umowy Kontraktu,
w zakresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. O terminie przeglądów Zamawiający powiadomi IK najpóźniej na 14 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.

  - Obowiązki w zakresie komunikacji i raportowania

KOMUNIKACJA

    - IK zobowiązany jest do organizacji nie mniej niż raz w miesiącu narad dotyczących postępu realizacji Kontraktu, w których udział będą brali w szczególności Zamawiający, IK, Wykonawca. W naradach również będą brać udział dedykowane przez IK, odpowiednio do przedmiotu narady, osoby z Personelu realizującego Umowę. Naradom powinien przewodniczyć IK. Narady powinny odbywać się
w siedzibie Zamawiającego – pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka.

    - IK przygotuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dla każdej narady jej agendę, a także dokona zaproszenia (poprzez korespondencję papierową lub elektroniczną) wszystkich jej uczestników uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.

    - Z każdej narady w terminie do 3 dni roboczych od jej zakończenia będzie sporządzany przez IK protokół zawierający co najmniej ustalenia mające na celu zapewnienie należytego wykonania Umowy i prawidłowej realizacji Kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do protokołu ze skutkiem wiążącym dla IK w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania.

    - Wszelkie materiały robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez IK powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz Wykonawcy w polskiej wersji językowej - w formie papierowej i elektronicznej z zastosowaniem na tych dokumentach logotypu (Funduszy Europejskich) wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.  Przekazywane w formie elektronicznej dokumenty powinny posiadać format zgodny z Adobe Reader. Dodatkowo Zamawiającemu należy każdorazowo przekazywać ich wersję w formacie zgodnym z Microsoft Office doc. oraz jeśli zajdzie taka potrzeba w pliku cyfrowym w formacie .dxf. W przypadku arkuszy kalkulacyjnych formuły muszą być aktywne a wszelkie pozostałe pliki z możliwością edycji.

RAPORTOWANIE

    - IK będzie sporządzał raporty w zakresie i terminach określonych poniżej.

    - Raport otwarcia:

W terminie do 10 dni roboczych od podpisania Umowy IK przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Raport Otwarcia zawierający minimum:

      - Opis metodyki zarządzania Kontraktem i sprawowania nadzoru inwestorskiego, czyli wykonania usługi, w tym:

        - zasady organizacji spotkań (narad) - cele, częstotliwość, organizator, dokumenty, uczestnicy, miejsce, sposób powiadamiania,

        - zasady sporządzania i wzory raportów i harmonogramów – typy, cele, adresaci, czas przedłożenia, wzory (struktura), forma nośnika, identyfikacja,

        - zasady wszelkich uzgodnień i/lub odbiorów (procedury, w tym inicjowanie, terminy czynności, wzory dokumentów (w uzgodnieniu wzorów dokumentów obowiązujących u Zamawiającego),

      - kluczowe daty dla terminowej realizacji Kontraktu (tzw. kamienie milowe),

      - Personel IK, schemat organizacyjny w tym obowiązki każdego z członków kluczowego Personelu i ich powiązania, informacje o dostępności kluczowego Personelu.

    - Raporty miesięczne:

IK przez cały okres realizacji niniejszej Umowy sporządzi raporty miesięczne. IK
w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca (z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji Kontraktu, w związku z obowiązkiem sporządzeni Raportu końcowego) złoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane prace, sprawdzenia kontrolne, informację o postępie wdrożeń (robót budowlanych/dostaw/usług), uzyskiwanym poziomie jakości robót budowlanych/dostaw/usług, sprawach finansowych oraz występujących problemach
w realizacji Kontraktu. Raport będzie zawierał w szczególności:

      - opis postępu prac, dostaw, wdrożeń i powstałych problemów,

      - postęp prac i płatności w podziale na poszczególne kategorie prac (prace projektowe – realizacja, złożenie do zatwierdzenia, zatwierdzenie, przekazanie do realizacji rzeczowej oraz prace instalacyjne, inżynierskie, optymalizujące, inne) w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

      - plan poszczególnych prac na kolejny miesiąc,

      - przegląd ryzyk,

      - informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków zgodnie z wytycznymi IZ RPO WM oraz wskaźników rzeczowo-finansowych Projektu.

    - Raport technicznych:

Wtedy, kiedy to konieczne, IK przygotuje raport techniczny informujący
o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę. Taki raport, w terminie do 5 dni roboczych, będzie wymagany kiedy wystąpią istotne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej. Raport techniczny powinien zawierać między innymi:

      - założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

      - zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

      - kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

      - kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

      - opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

      - nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy,

      - rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych, dotyczących przedmiotowego zakresu dokumentacji projektowej.

    - Raport końcowy:

IK w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu Kontraktu przekaże Zamawiającemu Raport końcowy (z podsumowaniem informacji składanych wcześniej w raportach miesięcznych) zawierające pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności w szczególności:

      - wstęp wraz z krótkim opisem Kontraktu,

      - wykonawstwo w tym chronologiczny postęp prac (roboty/dostawy/usługi) i uwagi do wykonania poszczególnych głównych ich elementów(dział ogólny, roboty ziemne, prace instalacyjne, konfiguracje i uruchomienia systemów ITS itd.), w tym do dokumentacji projektowej i technologii realizacji prac,

      - osiągniętą jakość prac (roboty/dostawy/usługi) w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi oraz przyczyny wystąpienia i sposób likwidacji wad,

      - czas trwania umowy na realizację Kontraktu, w tym wszystkie zmiany i ich opis,

      - sprawy finansowe, w tym kwota umowy z Wykonawcą i wszelkie jej zmiany, kwota umowy z IK i wszelkie jej zmiany, analiza płatności,

      - końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych prac (roboty/dostawy/usługi) Kontraktu,

      - uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy (w tym rekomendacje dla przyszłych podobnych inwestycji),

      - sprawozdanie z zarządzania ryzykiem i zmianą.

    - Raporty sporządzane będą w wersji elektronicznej i papierowej oraz zatwierdzone przez IK. IK zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu po 2 egzemplarze każdego raportu (w każdej wersji) w terminach określonych powyżej

- PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA USŁUGI IK

Płatność wynagrodzenia za usługi IK nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi
w umowie wiążącej Zamawiającego i IK. Rozliczenie końcowe nastąpi po sporządzeniu Protokołu Zakończenia Pełnienia Funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji Kontraktu. Protokół ten będzie podpisany po dostarczeniu przez Inżyniera następujących dokumentów:

  - Protokołu końcowego odbioru robót wykonawcy w zakresie robót objętych Kontraktem jak i ewentualnych robót/zamówień dodatkowych,

  - Protokołu usunięcia usterek,

  - Ostatecznego rozliczenia finansowego Kontraktu jak i ewentualnych umów na zamówienia dodatkowe,

  - Raportu Końcowego.

# Footnotes

Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych usług, potwierdzający wymagania postawione w SIWZ;